
##### **แผนการดำเนินงาน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ**

**อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ**

**เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

## ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

( นางทัศนี แสงศิริพงษ์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี และแผนการดำเนินงาน ซึ่งในส่วนของแผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

# *องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ*

*ตุลาคม ๒๕๖๐*

### สารบัญ

#### แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸

**รายการ หน้า**

**ส่วนที่ ๑** บทนำ ๑

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บทนำ

- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

**ส่วนที่ ๒** บัญชีโครงการ/กิจกรรม ๒ - ๓๔

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ส่วนที่ ๑

**บทนำ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี และแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนการดำเนินงานทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

**วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

๒. เพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน

๓. เพื่อการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานอื่น ๆ

๔. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น

**ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวดที่ ๕ ข้อ ๒๖, ๒๗ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอนดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

**ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

การจัดทำแผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตาม การดำเนินงาน เพราะแผนการดำเนินงานเป็นแผนที่มีความชัดเจนแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด โดยมีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่นที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๒

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของง**บประมาณทั้งหมด | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**  ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป  ๑.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน  ๑.๓ แผนงานการศึกษา  ๑.๔ แผนงานสาธารณสุข  ๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ๑.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  ๑.๑๒ แผนงานงบกลาง | ๑๕  ๒  ๘  ๔  ๑  ๓  ๔ | ๑๙.๗๔  ๒.๖๓  ๑๐.๕๓  ๕.๒๖  ๑.๓๒  ๓.๙๕  ๕.๒๖ | ๘๒๖,๒๐๐.๐๐  ๒๙,๐๐๐.๐๐  ๕,๑๒๓,๘๒๕.๐๐  ๑๓๑,๕๐๐.๐๐  ๕๐,๐๐๐.๐๐  ๒๙๐,๐๐๐.๐๐  ๖,๓๕๖,๔๐๐.๐๐ | ๔.๘๓  ๐.๑๗  ๒๙.๙๗  ๐.๗๗  ๐.๒๙  ๑.๗๐  ๓๗.๑๗ | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |
| **รวม** | **๓๗** | **๔๘.๖๘** | **๑๒,806,925.00** | **74.90** |  |
| **๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร**  ๒.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ๑ | ๑.๓๒ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๑๘ | สำนักปลัด |
| **รวม** | **๑** | **๑.๓๒** | **๓๐,๐๐๐.๐๐** | **๐.๑๘** |  |

๒

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของง**บประมาณทั้งหมด | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **๓. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว**  ๓.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | ๖ | ๗.๘๙ | ๒๙๐,๐๐๐.๐๐ | ๑.๗๐ | สำนักปลัด |
| **รวม** | **๖** | **๗.๘๙** | **๒๙๐,๐๐๐.๐๐** | **๑.๗๐** |  |
| **๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**  ๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป | ๑ | ๑.๓๒ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๖ | สำนักปลัด |
| **รวม** | **๑** | **๑.๓๒** | **๑๐,๐๐๐.๐๐** | **๐.๐๖** |  |
| **๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**  ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป  ๕.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน  ๕.๓ แผนงานการศึกษา  ๕.๖ แผนงานเคหะและชุมชน  ๕.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ๒  ๓  ๑  ๒๒  ๓ | 2.63  3.95  1.32  28.95  3.95 | 30,000.00  180,000.00  149,700.00  3,532,700.00  70,000.00 | 0.18  1.05  0.88  20.66  0.41 | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  กองช่าง  สำนักปลัด |
| **รวม** | **31** | **40.79** | **3,962,400.00** | **23.17** |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | **76** | **100** | **17,099,325.00** | **100.00** |  |

๓

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

**๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑  ๒  ๓ | โครงการจัดการเลือกตั้งทั่วไปของ อบต.  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  โครงการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมตามโครงการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการ | ๑๐๐,๐๐๐.-  ๓๐๐,๐๐๐.-  ๑๕,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๔

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

**๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๔  ๕  ๖  ๗  ๘  ๙ | โครงการ อบต.สัญจรประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น  จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดเลเซอร์  จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดเลเซอร์สี | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.สัญจรประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  - เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อโต๊ะทำงาน โต๊ะหมู่บูชา เก้าอี้ทำงาน โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ เก้าอี้นั่งสำหรับคอมพิวเตอร์ โต๊ะเอนกประสงค์ เก้าอี้นวม โทรศัพท์ภายในสำนักงาน ฯลฯ  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น  จำนวน ๒ เครื่อง  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๒ เครื่อง  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดเลเซอร์ ๑ เครื่อง  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดเลเซอร์ (สี) ๑ เครื่อง | ๒๐,๐๐๐.-  ๕๐,๐๐๐.-  ๑๕,๐๐๐.-  ๑๖,๐๐๐.-  ๓,๓๐๐.-  ๑๕,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๕

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

**๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑๐  ๑๑  ๑๒  ๑๓  ๑๔  ๑๕ | จัดซื้อเครื่องส่งสัญญาณ Wi-Fi Access Point  โครงการอุดหนุนกิจการบริหารงานทั่วไปของศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. ระดับอำเภอ  โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด ๒ บาน (มอก.)  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ (Desktop)  จัดซื้อเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส่งสัญญาณ Wi-Fi Access Point  - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจการการบริหารงานทั่วไปของศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบแผนที่ภาษี ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด ๒ บาน (มอก.) ๒ ตู้  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ (Desktop) ๑ ชุด  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า  ๓ เครื่อง | ๘,๕๐๐.-  ๔๒,๐๐๐.-  ๒๐๐,๐๐๐.-  ๑๑,๐๐๐.-  ๒๒,๐๐๐.-  ๘,๔๐๐.- | อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด  สำนักปลัด  กองคลัง  กองคลัง  กองคลัง  กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๖

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

**๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑  ๒ | จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งแบบดิจิตอล (Compact Digital Camera)  จัดซื้อข้อต่อแยกสามทาง | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งแบบดิจิตอล (Compact Digital Camera) ๑ ตัว  - เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อข้อต่อแยกสามทาง | ๙,๐๐๐.-  ๒๐,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๗

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

**๑.๓ แผนงานการการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑  ๒  ๓  ๔  ๕ | โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๕ ศูนย์ จำนวน ๑๔๔ คนๆ ละ ๒๐.- บาท/วัน ๒๘๐.- บาท  โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขต อบต.นาหัวบ่อ  อุดหนุนกิจการการศึกษาเด็กระดับก่อนวัยเรียนและระดับประถมศึกษาให้แก่โรงเรียน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๕ ศูนย์ จำนวน ๑๔๕ คนๆ ละ ๒๐.- บาท/วัน ๒๘๐.- บาท  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขต อบต.นาหัวบ่อ จำนวน ๔ โรงเรียน จำนวน ๖๓๔ คนๆ ละ ๗.๘๒ บาท/วัน ๒๖๐ วัน  - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ตั้งแต่เด็กอนุบาล - ป.๖ จำนวน ๖๓๔ คนๆ ละ ๒๐.- บาท ๒๐๐ วัน | ๗๐๕,๖๐๐.-  ๒๐,๐๐๐.-  ๕,๐๐๐.-  ๑,๒๘๙,๐๔๗.-  ๒,๕๓๖,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๘**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

**๑.๓ แผนงานการการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๖  ๗  ๘ | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๕ ศูนย์  จัดซื้อวัสดุการศึกษา | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๕ ศูนย์ จำนวน ๑๔๔ คนๆ ละ ๗.๘๒ บาท/วัน ๒๖๐.- บาท  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕ ศูนย์ จำนวน ๑๔๕ คนๆ ละ ๑,๗๐๐.- บาท | ๓๐,๖๐๐.-  ๒๙๒,๗๗๘.-  ๒๔๔,๘๐๐.- | อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๙**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

**๑.๔ แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑  ๒  ๓  ๔ | โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๑  โครงการคัดแยกขยะเป็นนิสัยร่วมใจลดปริมาณขยะตามหลักการ ๓RS  อุดหนุนกิจการด้านสาธารณสุข    อุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติอำเภอโพนสวรรค์ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๑  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคัดแยกขยะเป็นนิสัยร่วมใจลดปริมาณขยะตามหลักการ ๓RS  - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจการด้านสาธารณสุขมูลฐาน ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขตามโครงการด้านสาธารณสุขรายหมู่บ้าน  - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข ตามโครงการกิจกรรมสนับสนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ H.I.V. | ๒๐,๐๐๐.-  ๒๐,๐๐๐.-  ๖๗,๕๐๐.-  ๒๔,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ  ม.๑ – ม.๙  อำเภอ  โพนสวรรค์ | สำนักปลัด  สำนักปลัด  คณะกรรมการ อสม.  ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ  อำเภอ  โพนสวรรค์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๐

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

**๑.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑ | อุดหนุนศูนย์ป้องกันและปราบปราม  ยาเสพติดอำเภอโพนสวรรค์ | - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอโพนสวรรค์ (ศป.ปส.อำเภอโพนสวรรค์) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ | ๕๐,๐๐๐.- | อำเภอ  โพนสวรรค์ | ศูนย์ป้องกันและปราบปราม  ยาเสพติดอำเภอโพนสวรรค์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๑

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

**๑.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑  ๒  ๓ | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  “นาหัวบ่อเกมส์” ประจำปี ๒๕๖๑  โครงการสนับสนุนและส่งเสริม  การกีฬาตำบลนาหัวบ่อ  จัดซื้อวัสดุกีฬา | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “นาหัวบ่อเกมส์” ประจำปี ๒๕๖๑  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาตำบลนาหัวบ่อ  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาฝึกฝนและแข่งขันกีฬาประจำปี และสนับสนุนศูนย์กีฬาหมู่บ้าน | ๑๐๐,๐๐๐.-  ๑๐๐,๐๐๐.-  ๙๐,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๒

# บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

**๑.๙ แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑  ๒  ๓ | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เบี้ยยังชีพคนพิการ  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ | - เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไว้แล้ว โดยจ่ายแบบขั้นบันไดตามประกาศบัญชีรายชื่อของ อบต.นาหัวบ่อ  - เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่ผู้พิการ ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนง โดยการขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้แล้ว โดยได้รับเบี้ยความพิการคนละ ๘๐๐ บาท/เดือน  - เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่อย่างยากจน จำนวน ๔ คนๆ ละ ๕๐๐.- บาท/เดือน รวม ๑๒ เดือน | ๔,๖๑๐,๔๐๐.-  ๑,๖๓๒,๐๐๐.-  ๒๔,๐๐๐.- | ม.๑ - ม.๙  ม.๑ - ม.๙  ม.๑ - ม.๙ | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๓

# บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

**๑.๙ แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๔ | เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ | - เพื่อจ่ายเป็นเงินเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ | ๙๐,๐๐๐.- | ม.๑ - ม.๙ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๔

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร**

**๒.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ๓๐,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๕

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว**

**๓.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑  ๒  ๓  ๔ | โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑  โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑  โครงการประเพณีบุญข้าวเม่า  ประจำปี ๒๕๖๑  โครงการบุญประเพณีนมัสการพระธาตุ  เกตุแก้วจุฬามณี ประจำปี ๒๕๖๑ | - เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑  - เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑  - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามโครงการประเพณีบุญข้าวเม่า ประจำปี ๒๕๖๑  - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามโครงการบุญประเพณีนมัสการพระธาตุเกตุแก้วจุฬามณี ประจำปี ๒๕๖๑ | ๒๐,๐๐๐.-  ๘๐,๐๐๐.-  ๓๐,๐๐๐.-  ๓๐,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ  หมู่. ๔  หมู่ ๗ | สำนักปลัด  สำนักปลัด  คม.หนองผักตบ  คม.หนองบัวแดง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๑๖**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว**

**๓.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๕  ๖ | โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑  โครงการจัดสร้างเรือไฟอำเภอโพนสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๑ | - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลนาหัวบ่อ ตามโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑  - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามโครงการจัดสร้าง  เรือไฟอำเภอโพนสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๑ | ๗๐,๐๐๐.-  ๖๐,๐๐๐.- | ต.นาหัวบ่อ  อ.โพนสวรรค์ | สภาวัฒนธรรมตำบลนาหัวบ่อ  สภาวัฒนธรรมตำบลนาหัวบ่อ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๗

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๔. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑ | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | ๑๐,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๘

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

**๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑  ๒ | โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)  โครงการรณรงค์ป้องกันและห่างไกลยาเสพติด | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมตามโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ป้องกันและห่างไกลยาเสพติด | ๒๐,๐๐๐.-  ๑๐,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๙

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

**๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑  ๒  ๓ | โครงการรักษาความสงบและความเรียบร้อยปลอดภัย  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โครงการฝึกอาสาสมัครป้องกันภัย  ฝ่ายพลเรือน (จัดตั้งใหม่) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย ในเทศกาลต่างๆ และกิจกรรมทั่วไปในพื้นที่ตำบลนาหัวบ่อ  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนป้องกันและการบริหารจัดการ เมื่อเกิดสาธารณภัยพิบัติฉุกเฉิน  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (จัดตั้งใหม่) | ๑๐,๐๐๐.-  ๒๐,๐๐๐.-  ๑๕๐,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๐

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

**๕.๓ แผนงานการการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑ | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๒ | - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องส้วม และรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๒ | ๑๔๙,๗๐๐.- | อบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๑

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

**๕.๖ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑  ๒  ๓ | โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ ๔  บ้านหนองผักตบ ตำบลนาหัวบ่อ  อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๒ บ้านนาล้อม  ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๓ บ้านนาหัวบ่อ  ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม | - ตามแบบ อบต.นาหัวบ่อกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย  - เริ่มจากสามแยกบ้านนายไชย ไปตลอดสายจนสิ้นสุดโครงการ ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด  Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๒ จุดๆ ละ ๕ ท่อน พร้อมปรับเกรดตกแต่งผิวจราจรให้เรียบตลอดสาย  - เริ่มจากนานายก่อเกียรติ์ บางพรมบาง ถึงนานายเลียง โยลัย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๓๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ จุดๆ ละ ๕ ท่อน พร้อมปรับเกรดตกแต่งผิวจราจรให้เรียบตลอดสาย | ๒๕๐,๐๐๐.-  ๕๐,๘๐๐.-  ๕๐,๑๐๐.- | บ้านหนองผักตบ  หมู่ ๔  บ้านนาล้อม  หมู่ ๒  บ้านนาหัวบ่อ  หมู่ ๓ | กองช่าง  กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

**๕.๖ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๔  ๕ | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๗ บ้านหนองบัวแดง  ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๘ บ้านเจริญศิลป์  ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม | - เริ่มจากจุดสิ้นสุดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หัวฝายหนองเข็ม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ลบ.ม. และปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๒ จุดๆ ละ ๗ ท่อน พร้อมปรับเกรดตกแต่งผิวจราจรให้เรียบตลอดสาย  - เริ่มจากที่พักสงฆ์ – นานายเพชร โยลัย  ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า -,๔๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๘๕ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งผิวจราจรให้เรียบตลอดสาย | ๙๙,๕๐๐.-  ๒๓,๑๐๐.- | บ้านหนองบัวแดง  หมู่ ๗  บ้านเจริญศิลป์  หมู่ ๘ | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๓

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

**๕.๖ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๖  ๗ | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๘ บ้านเจริญศิลป์  ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑ บ้านโพนเพ็ก  ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม | - เริ่มจากที่พักสงฆ์ - นานายเอี่ยม โยลัย  ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๙๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งผิวจราจรให้เรียบตลอดสาย  - เส้นบ้านโพนเพ็ก - บ้านเจริญศิลป์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.นาหัวบ่อ คัดลอกมาจากแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท๑-๐๑ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย | ๒๔,๙๐๐.-  ๒๕๐,๐๐๐.- | บ้านเจริญศิลป์  หมู่ ๘  บ้านโพนเพ็ก  หมู่ ๑ | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๔

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

**๕.๖ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๘  ๙ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ ๒ บ้านนาล้อม  ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ ๓ บ้านนาหัวบ่อ  ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม | - เส้นบ้านนาล้อม - บ้านเจริญศิลป์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.นาหัวบ่อ คัดลอกมาจากแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท๑-๐๑ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย  - เส้นบ้านนายก่อเกียรติ บางพรมบาง ไปจนสิ้นสุดโครงการ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม. ตามแบบ อบต.นาหัวบ่อ คัดลอกมาจากแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท๑-๐๑ | ๒๐๐,๖๐๐.-  ๔๖,๕๐๐.- | บ้านนาล้อม  หมู่ ๒  บ้านนาหัวบ่อ  หมู่ ๓ | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๕

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

**๕.๖ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑๐  ๑๑ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ ๓ บ้านนาหัวบ่อ  ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ - ๑  ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม | - เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิมไปจนสิ้นสุดโครงการ รอยต่อเขต อบต.โพนจาน) ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.นาหัวบ่อ คัดลอกมาจากแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท๑-๐๑ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย  - ถนนสายบ้านหนองผักตบ – โพนเพ็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม. ตามแบบ อบต.นาหัวบ่อ คัดลอกมาจากแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท๑-๐๑ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย | ๔๒๔,๐๐๐.-  ๒๘๒,๒๐๐.- | บ้านนาหัวบ่อ  หมู่ ๓  ถนนสายบ้านหนองผักตบ – โพนเพ็ก | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๖

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

**๕.๖ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑๒  ๑๓ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ ๕ บ้านหนองแสง  ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ ๖ บ้านโพนตูม  ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม | - ถนนสายบ้านหนองแสง – โพนเพ็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.นาหัวบ่อ คัดลอกมาจากแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท๑-๐๑ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย  - เริ่มจากบ้านนายไพฑูรย์ โกษาแสง ไปจนสิ้นสุดโครงการ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๘ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม. ตามแบบ อบต.นาหัวบ่อ คัดลอกมาจากแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท๑-๐๑ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย | ๒๕๐,๐๐๐.-  ๒๔๗,๑๐๐.- | บ้านหนองแสง หมู่ ๕  ถนนสายบ้านหนองผักตบ – โพนเพ็ก | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๗

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

**๕.๖ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑๔  ๑๕ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ - ๑  ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ ๘ บ้านเจริญศิลป์  ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม | - ถนนสายบ้านหนองบัวแดง – โพนเพ็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๕ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.นาหัวบ่อ คัดลอกมาจากแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท๑-๐๑ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย  - เริ่มจากบ้านนางดวงใจ โยลัย จนสิ้นสุดโครงการ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๔ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม. ตามแบบ อบต.นาหัวบ่อ คัดลอกมาจากแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท๑-๐๑ | ๒๘๒,๒๐๐.-  ๗๒,๗๐๐.- | ถนนสายบ้านหนองบัวแดง – โพนเพ็ก  บ้านเจริญศิลป์ หมู่ ๘ | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๘

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

**๕.๖ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑๖  ๑๗ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ - ๒  ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ ๘ บ้านเจริญศิลป์  ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม | - ถนนสายบ้านเจริญศิลป์ - นาล้อม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๕ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.นาหัวบ่อ คัดลอกมาจากแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท๑-๐๑ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย  - เริ่มจากบ้านนายวิวัฒน์ โยลัย จนสิ้นสุดโครงการ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม. ตามแบบแปลนของ อบต.นาหัวบ่อ | ๒๘๒,๒๐๐.-  ๘๐,๘๐๐.- | ถนนสายบ้านเจริญศิลป์ –  นาล้อม  บ้านเจริญศิลป์ หมู่ ๘ | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๙

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

**๕.๖ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑๘  ๑๙  ๒๐ | โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านนาหัวบ่อ  ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านหนองบัวแดง  ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำกลมภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านหนองผักตบ  ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม | - เริ่มจากบ้านนางพิน โยลัย ถึงบ้านนางดวงใจ โยลัย) ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ตามแบบแปลนของ อบต.นาหัวบ่อ  - เริ่มจากบ้านนางทุมมี โยลัย ไปตลอดโครงการ ยวิวัฒน์ โยลัย ไปตลอดโครงการ ขนาดท่อ Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๖ เมตร (เมื่อรวมกับบ่อพักแล้ว) โดยว่างบ่อพัก ทุกๆ ระยะ ๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาหัวบ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย  - เริ่มจากบ้านนางคำเพียร โยลัย ขนาดท่อกลม Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่าข้างละ ๘๔.๘๐ เมตร (เมื่อรวมกับบ่อพักแล้ว) โดยวางบ่อพัก ทุกๆ ระยะ ๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาหัวบ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย | ๗๙,๖๐๐.-  ๑๕๘,๖๐๐.-  ๒๕๕,๘๐๐.- | บ้านนาหัวบ่อ  หมู่ ๓  บ้านหนองบัวแดง หมู่ ๗  บ้านหนองผักตบ หมู่ ๙ | กองช่าง  กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓๐

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

**๕.๖ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๒๑  ๒๒ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๘ บ้านเจริญศิลป์ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม  โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๓ บ้านนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม | - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๘ บ้านเจริญศิลป์  - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๓ บ้านนาหัวบ่อ | ๕๐,๐๐๐.-  ๗๒,๐๐๐.- | บ้านเจริญศิลป์  หมู่ ๘  บ้านนาหัวบ่อ  หมู่ ๓ | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓๑

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

**๕.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑  ๒  ๓ | โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมคนพิการ  โครงการเวทีประชาคม/การมีส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนาตำบล  โครงการปรองดองและสมานฉันท์ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมคนพิการตำบลนาหัวบ่อ  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเวทีประชาคม/การมีส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนาตำบล  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ | ๓๐,๐๐๐.-  ๒๐,๐๐๐.-  ๒๐,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**แผนงานโครงการในความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนสวรรค์**

**ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑  ๒  ๓  ๔ | จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 61  ส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนในหมู่บ้าน  การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP  สนับสนุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต | - จัดเก็บรายคร. จำนวน 1,407 เล่ม  - ส่งเสริมอาชีพทางเลือกในชุมชน  - สนับสนุนวัสดุให้แก่กลุ่ม OTOP ใหม่  - ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ | เล่มละ 12 บาท  ยังไม่ระบุ  ยังไม่ระบุ  ยังไม่ระบุ | ทุกหมู่บ้าน  ม.2 / ม.9  ม.2 / ม.9  ม.2 / ม.8 | พช./อบต.  พช.  พช.  พช. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓๓

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**แผนงานโครงการในความรับผิดชอบของปศุสัตว์อำเภอโพนสวรรค์**

**ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพ กลุ่มจังหวัดสนุก | - กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ กำนันพัฒนา โยลัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |