##### **แผนการดำเนินงาน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ**

**อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ**

 **เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

##  ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 (ลงชื่อ)

 ( นางทัศนี แสงศิริพงษ์ )

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ

คำนำ

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี และแผนการดำเนินงาน ซึ่งในส่วนของแผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ นั้น

 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

# *องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ*

 *ตุลาคม ๒๕๖๐*

### สารบัญ

#### แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸

  **รายการ หน้า**

 **ส่วนที่ ๑** บทนำ ๑

 องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บทนำ

- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

  **ส่วนที่ ๒** บัญชีโครงการ/กิจกรรม ๒ - ๓๔

 องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ส่วนที่ ๑

**บทนำ**

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี และแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนการดำเนินงานทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

**วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

 ๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

 ๒. เพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน

 ๓. เพื่อการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานอื่น ๆ

 ๔. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น

**ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวดที่ ๕ ข้อ ๒๖, ๒๗ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอนดังนี้

 ๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

 ๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

**ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

การจัดทำแผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตาม การดำเนินงาน เพราะแผนการดำเนินงานเป็นแผนที่มีความชัดเจนแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด โดยมีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่นที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๒

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ****ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ****ของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน****งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของง**บประมาณทั้งหมด | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์** ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน ๑.๓ แผนงานการศึกษา ๑.๔ แผนงานสาธารณสุข ๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๑.๑๒ แผนงานงบกลาง | ๑๕๒๘๔๑๓๔ | ๑๙.๗๔๒.๖๓๑๐.๕๓๕.๒๖๑.๓๒๓.๙๕๕.๒๖ | ๘๒๖,๒๐๐.๐๐๒๙,๐๐๐.๐๐๕,๑๒๓,๘๒๕.๐๐๑๓๑,๕๐๐.๐๐๕๐,๐๐๐.๐๐๒๙๐,๐๐๐.๐๐๖,๓๕๖,๔๐๐.๐๐ | ๔.๘๓๐.๑๗๒๙.๙๗๐.๗๗๐.๒๙๑.๗๐๓๗.๑๗ | สำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัด |
| **รวม** | **๓๗** | **๔๘.๖๘** | **๑๒,806,925.00** | **74.90** |  |
| **๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร** ๒.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  | ๑ | ๑.๓๒ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๑๘ | สำนักปลัด |
| **รวม** | **๑** | **๑.๓๒** | **๓๐,๐๐๐.๐๐** | **๐.๑๘** |  |

๒

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ****ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ****ของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน****งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของง**บประมาณทั้งหมด | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **๓. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว** ๓.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | ๖ | ๗.๘๙ | ๒๙๐,๐๐๐.๐๐ | ๑.๗๐ | สำนักปลัด |
| **รวม** | **๖** | **๗.๘๙** | **๒๙๐,๐๐๐.๐๐** | **๑.๗๐** |  |
| **๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** ๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป | ๑ | ๑.๓๒ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๖ | สำนักปลัด |
| **รวม** | **๑** | **๑.๓๒** | **๑๐,๐๐๐.๐๐** | **๐.๐๖** |  |
| **๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่** ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๕.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน ๕.๓ แผนงานการศึกษา ๕.๖ แผนงานเคหะและชุมชน ๕.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ๒๓๑๒๒๓ | 2.633.951.3228.953.95 | 30,000.00180,000.00149,700.003,532,700.0070,000.00 | 0.181.050.8820.660.41 | สำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดกองช่างสำนักปลัด |
| **รวม** | **31** | **40.79** | **3,962,400.00** | **23.17** |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | **76** | **100** | **17,099,325.00** | **100.00** |  |

๓

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

 **๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | **พ.ศ. ๒๕๖๑** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑๒๓ | โครงการจัดการเลือกตั้งทั่วไปของ อบต.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบล- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมตามโครงการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการ | ๑๐๐,๐๐๐.-๓๐๐,๐๐๐.-๑๕,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๔

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

 **๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | **พ.ศ. ๒๕๖๑** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๔๕๖๗๘๙ | โครงการ อบต.สัญจรประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็นจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดเลเซอร์จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดเลเซอร์สี | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.สัญจรประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑- เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อโต๊ะทำงาน โต๊ะหมู่บูชา เก้าอี้ทำงาน โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ เก้าอี้นั่งสำหรับคอมพิวเตอร์ โต๊ะเอนกประสงค์ เก้าอี้นวม โทรศัพท์ภายในสำนักงาน ฯลฯ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็นจำนวน ๒ เครื่อง- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๒ เครื่อง- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดเลเซอร์ ๑ เครื่อง- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดเลเซอร์ (สี) ๑ เครื่อง | ๒๐,๐๐๐.-๕๐,๐๐๐.-๑๕,๐๐๐.-๑๖,๐๐๐.-๓,๓๐๐.-๑๕,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๕

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

 **๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | **พ.ศ. ๒๕๖๑** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑๐๑๑๑๒๑๓๑๔๑๕ | จัดซื้อเครื่องส่งสัญญาณ Wi-Fi Access Point โครงการอุดหนุนกิจการบริหารงานทั่วไปของศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. ระดับอำเภอโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด ๒ บาน (มอก.)จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ (Desktop)จัดซื้อเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส่งสัญญาณ Wi-Fi Access Point - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจการการบริหารงานทั่วไปของศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบแผนที่ภาษี ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด ๒ บาน (มอก.) ๒ ตู้- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ (Desktop) ๑ ชุด- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า๓ เครื่อง | ๘,๕๐๐.-๔๒,๐๐๐.-๒๐๐,๐๐๐.-๑๑,๐๐๐.-๒๒,๐๐๐.-๘,๔๐๐.- | อบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัดสำนักปลัดกองคลังกองคลังกองคลังกองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๖

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

 **๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | **พ.ศ. ๒๕๖๑** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑๒ | จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งแบบดิจิตอล (Compact Digital Camera)จัดซื้อข้อต่อแยกสามทาง | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งแบบดิจิตอล (Compact Digital Camera) ๑ ตัว- เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อข้อต่อแยกสามทาง | ๙,๐๐๐.-๒๐,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัดสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๗

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

 **๑.๓ แผนงานการการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | **พ.ศ. ๒๕๖๑** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑๒๓๔๕ | โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๕ ศูนย์ จำนวน ๑๔๔ คนๆ ละ ๒๐.- บาท/วัน ๒๘๐.- บาทโครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขต อบต.นาหัวบ่อ อุดหนุนกิจการการศึกษาเด็กระดับก่อนวัยเรียนและระดับประถมศึกษาให้แก่โรงเรียน  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๕ ศูนย์ จำนวน ๑๔๕ คนๆ ละ ๒๐.- บาท/วัน ๒๘๐.- บาท- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขต อบต.นาหัวบ่อ จำนวน ๔ โรงเรียน จำนวน ๖๓๔ คนๆ ละ ๗.๘๒ บาท/วัน ๒๖๐ วัน- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ตั้งแต่เด็กอนุบาล - ป.๖ จำนวน ๖๓๔ คนๆ ละ ๒๐.- บาท ๒๐๐ วัน | ๗๐๕,๖๐๐.-๒๐,๐๐๐.-๕,๐๐๐.-๑,๒๘๙,๐๔๗.-๒,๕๓๖,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๘**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

 **๑.๓ แผนงานการการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | **พ.ศ. ๒๕๖๑** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๖๗๘ | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๕ ศูนย์ จัดซื้อวัสดุการศึกษา  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๕ ศูนย์ จำนวน ๑๔๔ คนๆ ละ ๗.๘๒ บาท/วัน ๒๖๐.- บาท- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕ ศูนย์ จำนวน ๑๔๕ คนๆ ละ ๑,๗๐๐.- บาท | ๓๐,๖๐๐.-๒๙๒,๗๗๘.-๒๔๔,๘๐๐.- | อบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๙**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

 **๑.๔ แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | **พ.ศ. ๒๕๖๑** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑๒๓๔ | โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๑โครงการคัดแยกขยะเป็นนิสัยร่วมใจลดปริมาณขยะตามหลักการ ๓RSอุดหนุนกิจการด้านสาธารณสุข อุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติอำเภอโพนสวรรค์ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๑- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคัดแยกขยะเป็นนิสัยร่วมใจลดปริมาณขยะตามหลักการ ๓RS- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจการด้านสาธารณสุขมูลฐาน ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขตามโครงการด้านสาธารณสุขรายหมู่บ้าน- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข ตามโครงการกิจกรรมสนับสนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ H.I.V. | ๒๐,๐๐๐.-๒๐,๐๐๐.-๖๗,๕๐๐.-๒๔,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่อม.๑ – ม.๙อำเภอโพนสวรรค์ | สำนักปลัดสำนักปลัดคณะกรรมการ อสม.ศูนย์เฉลิมพระเกียรติอำเภอโพนสวรรค์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๐

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

 **๑.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | **พ.ศ. ๒๕๖๑** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑ | อุดหนุนศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอโพนสวรรค์ | - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอโพนสวรรค์ (ศป.ปส.อำเภอโพนสวรรค์) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ | ๕๐,๐๐๐.- | อำเภอโพนสวรรค์ | ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอโพนสวรรค์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๑

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

 **๑.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | **พ.ศ. ๒๕๖๑** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑๒๓ | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “นาหัวบ่อเกมส์” ประจำปี ๒๕๖๑โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาตำบลนาหัวบ่อจัดซื้อวัสดุกีฬา | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “นาหัวบ่อเกมส์” ประจำปี ๒๕๖๑- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาตำบลนาหัวบ่อ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาฝึกฝนและแข่งขันกีฬาประจำปี และสนับสนุนศูนย์กีฬาหมู่บ้าน | ๑๐๐,๐๐๐.-๑๐๐,๐๐๐.-๙๐,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๒

# บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

 **๑.๙ แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | **พ.ศ. ๒๕๖๑** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑๒๓ | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพคนพิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ | - เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไว้แล้ว โดยจ่ายแบบขั้นบันไดตามประกาศบัญชีรายชื่อของ อบต.นาหัวบ่อ - เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่ผู้พิการ ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนง โดยการขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้แล้ว โดยได้รับเบี้ยความพิการคนละ ๘๐๐ บาท/เดือน- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่อย่างยากจน จำนวน ๔ คนๆ ละ ๕๐๐.- บาท/เดือน รวม ๑๒ เดือน | ๔,๖๑๐,๔๐๐.-๑,๖๓๒,๐๐๐.-๒๔,๐๐๐.- |  ม.๑ - ม.๙ม.๑ - ม.๙ม.๑ - ม.๙ | สำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๓

# บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

 **๑.๙ แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | **พ.ศ. ๒๕๖๑** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๔ | เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ | - เพื่อจ่ายเป็นเงินเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ | ๙๐,๐๐๐.- | ม.๑ - ม.๙ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๔

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร**

 **๒.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | **พ.ศ. ๒๕๖๑** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ๓๐,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๕

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว**

 **๓.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | **พ.ศ. ๒๕๖๑** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑๒๓๔ | โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑โครงการประเพณีบุญข้าวเม่า ประจำปี ๒๕๖๑โครงการบุญประเพณีนมัสการพระธาตุเกตุแก้วจุฬามณี ประจำปี ๒๕๖๑ | - เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑- เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามโครงการประเพณีบุญข้าวเม่า ประจำปี ๒๕๖๑- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามโครงการบุญประเพณีนมัสการพระธาตุเกตุแก้วจุฬามณี ประจำปี ๒๕๖๑ | ๒๐,๐๐๐.-๘๐,๐๐๐.-๓๐,๐๐๐.-๓๐,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่อหมู่. ๔หมู่ ๗ | สำนักปลัดสำนักปลัดคม.หนองผักตบคม.หนองบัวแดง  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๑๖**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว**

 **๓.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | **พ.ศ. ๒๕๖๑** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๕๖ | โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑โครงการจัดสร้างเรือไฟอำเภอโพนสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๑ | - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลนาหัวบ่อ ตามโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามโครงการจัดสร้างเรือไฟอำเภอโพนสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๑ | ๗๐,๐๐๐.-๖๐,๐๐๐.- | ต.นาหัวบ่ออ.โพนสวรรค์ | สภาวัฒนธรรมตำบลนาหัวบ่อสภาวัฒนธรรมตำบลนาหัวบ่อ  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๗

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๔. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

 **๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | **พ.ศ. ๒๕๖๑** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑ | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | ๑๐,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๘

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

 **๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | **พ.ศ. ๒๕๖๑** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑๒ | โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)โครงการรณรงค์ป้องกันและห่างไกลยาเสพติด | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมตามโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ป้องกันและห่างไกลยาเสพติด | ๒๐,๐๐๐.-๑๐,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัดสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๙

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

 **๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | **พ.ศ. ๒๕๖๑** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑๒๓ | โครงการรักษาความสงบและความเรียบร้อยปลอดภัยโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโครงการฝึกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (จัดตั้งใหม่) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย ในเทศกาลต่างๆ และกิจกรรมทั่วไปในพื้นที่ตำบลนาหัวบ่อ- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนป้องกันและการบริหารจัดการ เมื่อเกิดสาธารณภัยพิบัติฉุกเฉิน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (จัดตั้งใหม่) | ๑๐,๐๐๐.-๒๐,๐๐๐.-๑๕๐,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๐

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

 **๕.๓ แผนงานการการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | **พ.ศ. ๒๕๖๑** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑ | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๒ | - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องส้วม และรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๒ | ๑๔๙,๗๐๐.- | อบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๑

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

 **๕.๖ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | **พ.ศ. ๒๕๖๑** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑๒๓ | โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ ๔ บ้านหนองผักตบ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๒ บ้านนาล้อม ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๓ บ้านนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม | - ตามแบบ อบต.นาหัวบ่อกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย- เริ่มจากสามแยกบ้านนายไชย ไปตลอดสายจนสิ้นสุดโครงการ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๒ จุดๆ ละ ๕ ท่อน พร้อมปรับเกรดตกแต่งผิวจราจรให้เรียบตลอดสาย- เริ่มจากนานายก่อเกียรติ์ บางพรมบาง ถึงนานายเลียง โยลัย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๓๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ จุดๆ ละ ๕ ท่อน พร้อมปรับเกรดตกแต่งผิวจราจรให้เรียบตลอดสาย | ๒๕๐,๐๐๐.-๕๐,๘๐๐.-๕๐,๑๐๐.- | บ้านหนองผักตบหมู่ ๔บ้านนาล้อม หมู่ ๒บ้านนาหัวบ่อ หมู่ ๓ | กองช่างกองช่างกองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

 **๕.๖ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | **พ.ศ. ๒๕๖๑** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๔๕ | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๗ บ้านหนองบัวแดงตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๘ บ้านเจริญศิลป์ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม | - เริ่มจากจุดสิ้นสุดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหัวฝายหนองเข็ม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ลบ.ม. และปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๒ จุดๆ ละ ๗ ท่อน พร้อมปรับเกรดตกแต่งผิวจราจรให้เรียบตลอดสาย- เริ่มจากที่พักสงฆ์ – นานายเพชร โยลัย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า -,๔๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๘๕ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งผิวจราจรให้เรียบตลอดสาย | ๙๙,๕๐๐.-๒๓,๑๐๐.- | บ้านหนองบัวแดง หมู่ ๗บ้านเจริญศิลป์ หมู่ ๘ | กองช่างกองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๓

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

 **๕.๖ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | **พ.ศ. ๒๕๖๑** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๖๗ | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๘ บ้านเจริญศิลป์ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑ บ้านโพนเพ็ก ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม | - เริ่มจากที่พักสงฆ์ - นานายเอี่ยม โยลัย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๙๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งผิวจราจรให้เรียบตลอดสาย- เส้นบ้านโพนเพ็ก - บ้านเจริญศิลป์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.นาหัวบ่อ คัดลอกมาจากแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท๑-๐๑ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย | ๒๔,๙๐๐.-๒๕๐,๐๐๐.- | บ้านเจริญศิลป์ หมู่ ๘บ้านโพนเพ็ก หมู่ ๑ | กองช่างกองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๔

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

 **๕.๖ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | **พ.ศ. ๒๕๖๑** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๘๙ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ ๒ บ้านนาล้อม ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ ๓ บ้านนาหัวบ่อตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม | - เส้นบ้านนาล้อม - บ้านเจริญศิลป์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.นาหัวบ่อ คัดลอกมาจากแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท๑-๐๑ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย- เส้นบ้านนายก่อเกียรติ บางพรมบาง ไปจนสิ้นสุดโครงการ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม. ตามแบบ อบต.นาหัวบ่อ คัดลอกมาจากแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท๑-๐๑ | ๒๐๐,๖๐๐.-๔๖,๕๐๐.- | บ้านนาล้อม หมู่ ๒บ้านนาหัวบ่อ หมู่ ๓ | กองช่างกองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๕

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

 **๕.๖ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | **พ.ศ. ๒๕๖๑** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑๐๑๑ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ ๓ บ้านนาหัวบ่อตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ - ๑ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม | - เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิมไปจนสิ้นสุดโครงการ รอยต่อเขต อบต.โพนจาน) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.นาหัวบ่อ คัดลอกมาจากแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท๑-๐๑ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย- ถนนสายบ้านหนองผักตบ – โพนเพ็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม. ตามแบบ อบต.นาหัวบ่อ คัดลอกมาจากแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท๑-๐๑ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย | ๔๒๔,๐๐๐.-๒๘๒,๒๐๐.- | บ้านนาหัวบ่อ หมู่ ๓ถนนสายบ้านหนองผักตบ – โพนเพ็ก  | กองช่างกองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๖

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

 **๕.๖ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | **พ.ศ. ๒๕๖๑** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑๒๑๓ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ ๕ บ้านหนองแสงตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ ๖ บ้านโพนตูมตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม | - ถนนสายบ้านหนองแสง – โพนเพ็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.นาหัวบ่อ คัดลอกมาจากแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท๑-๐๑ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย- เริ่มจากบ้านนายไพฑูรย์ โกษาแสง ไปจนสิ้นสุดโครงการ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๘ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม. ตามแบบ อบต.นาหัวบ่อ คัดลอกมาจากแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท๑-๐๑ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย | ๒๕๐,๐๐๐.-๒๔๗,๑๐๐.- | บ้านหนองแสง หมู่ ๕ถนนสายบ้านหนองผักตบ – โพนเพ็ก  | กองช่างกองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๗

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

 **๕.๖ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | **พ.ศ. ๒๕๖๑** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑๔๑๕ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ - ๑ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ ๘ บ้านเจริญศิลป์ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม | - ถนนสายบ้านหนองบัวแดง – โพนเพ็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๕ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.นาหัวบ่อ คัดลอกมาจากแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท๑-๐๑ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย- เริ่มจากบ้านนางดวงใจ โยลัย จนสิ้นสุดโครงการ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๔ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม. ตามแบบ อบต.นาหัวบ่อ คัดลอกมาจากแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท๑-๐๑  | ๒๘๒,๒๐๐.-๗๒,๗๐๐.- | ถนนสายบ้านหนองบัวแดง – โพนเพ็ก บ้านเจริญศิลป์ หมู่ ๘ | กองช่างกองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๘

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

 **๕.๖ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | **พ.ศ. ๒๕๖๑** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑๖๑๗ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ - ๒ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ ๘ บ้านเจริญศิลป์ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม | - ถนนสายบ้านเจริญศิลป์ - นาล้อม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๕ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.นาหัวบ่อ คัดลอกมาจากแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท๑-๐๑ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย- เริ่มจากบ้านนายวิวัฒน์ โยลัย จนสิ้นสุดโครงการ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม. ตามแบบแปลนของ อบต.นาหัวบ่อ  | ๒๘๒,๒๐๐.-๘๐,๘๐๐.- | ถนนสายบ้านเจริญศิลป์ – นาล้อม บ้านเจริญศิลป์ หมู่ ๘ | กองช่างกองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๙

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

 **๕.๖ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | **พ.ศ. ๒๕๖๑** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑๘๑๙๒๐ | โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านนาหัวบ่อตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านหนองบัวแดงตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำกลมภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านหนองผักตบตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม | - เริ่มจากบ้านนางพิน โยลัย ถึงบ้านนางดวงใจ โยลัย) ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ตามแบบแปลนของ อบต.นาหัวบ่อ - เริ่มจากบ้านนางทุมมี โยลัย ไปตลอดโครงการ ยวิวัฒน์ โยลัย ไปตลอดโครงการ ขนาดท่อ Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๖ เมตร (เมื่อรวมกับบ่อพักแล้ว) โดยว่างบ่อพัก ทุกๆ ระยะ ๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาหัวบ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย - เริ่มจากบ้านนางคำเพียร โยลัย ขนาดท่อกลม Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่าข้างละ ๘๔.๘๐ เมตร (เมื่อรวมกับบ่อพักแล้ว) โดยวางบ่อพัก ทุกๆ ระยะ ๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาหัวบ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย  | ๗๙,๖๐๐.-๑๕๘,๖๐๐.-๒๕๕,๘๐๐.- | บ้านนาหัวบ่อ หมู่ ๓บ้านหนองบัวแดง หมู่ ๗บ้านหนองผักตบ หมู่ ๙ | กองช่างกองช่างกองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓๐

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

 **๕.๖ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | **พ.ศ. ๒๕๖๑** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๒๑๒๒ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๘ บ้านเจริญศิลป์ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนมโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๓ บ้านนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม | - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๘ บ้านเจริญศิลป์- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๓ บ้านนาหัวบ่อ | ๕๐,๐๐๐.-๗๒,๐๐๐.- | บ้านเจริญศิลป์ หมู่ ๘บ้านนาหัวบ่อ หมู่ ๓ | กองช่างกองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓๑

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

 **๕.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | **พ.ศ. ๒๕๖๑** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑๒๓ | โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมคนพิการโครงการเวทีประชาคม/การมีส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนาตำบลโครงการปรองดองและสมานฉันท์  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมคนพิการตำบลนาหัวบ่อ- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเวทีประชาคม/การมีส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนาตำบล- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ | ๓๐,๐๐๐.-๒๐,๐๐๐.-๒๐,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**แผนงานโครงการในความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนสวรรค์**

**ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | **พ.ศ. ๒๕๖๑** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑๒๓๔ | จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 61ส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนในหมู่บ้านการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP สนับสนุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต | - จัดเก็บรายคร. จำนวน 1,407 เล่ม - ส่งเสริมอาชีพทางเลือกในชุมชน- สนับสนุนวัสดุให้แก่กลุ่ม OTOP ใหม่- ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ | เล่มละ 12 บาทยังไม่ระบุยังไม่ระบุยังไม่ระบุ | ทุกหมู่บ้านม.2 / ม.9ม.2 / ม.9ม.2 / ม.8 | พช./อบต.พช.พช.พช. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓๓

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**แผนงานโครงการในความรับผิดชอบของปศุสัตว์อำเภอโพนสวรรค์**

**ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | **พ.ศ. ๒๕๖๑** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพ กลุ่มจังหวัดสนุก  | - กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ กำนันพัฒนา โยลัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |