##### **แผนการดำเนินงาน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ**

**อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ**

 **เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

##  ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 (ลงชื่อ)

 ( นางทัศนี แสงศิริพงษ์ )

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ

คำนำ

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน ซึ่งในส่วนของแผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ นั้น

 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

# *องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ*

 *ตุลาคม ๒๕๖๒*

### สารบัญ

#### แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸

  **รายการ หน้า**

 **ส่วนที่ ๑** บทนำ ๑

 องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บทนำ

- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

  **ส่วนที่ ๒** บัญชีโครงการ/กิจกรรม ๒ - ๔๔

 องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ส่วนที่ ๑

**บทนำ**

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนการดำเนินงานทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

**วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

 ๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

 ๒. เพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน

 ๓. เพื่อการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานอื่นๆ

 ๔. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น

**ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดที่ ๕ ข้อ ๒๖ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอนดังนี้

 ๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

 ๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

**ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

การจัดทำแผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตาม การดำเนินงาน เพราะแผนการดำเนินงานเป็นแผนที่มีความชัดเจนแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด โดยมีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่นที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๒

**แบบ ผด. ๐๑**

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ****ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ****ของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน****งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของง**บประมาณทั้งหมด | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์** ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑.๓ แผนงานการศึกษา ๑.๔ แผนงานสาธารณสุข ๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๑.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๑.๙ แผนงานงบกลาง | ๗๑๒๖๑๓๔ | ๘.๒๔๑๔.๑๒๗.๐๖๑.๑๘๓.๕๓๔.๗๑ | ๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐๔,๙๐๗,๑๙๘.๐๐๔๑๙,๐๐๐.๐๐๕๐,๐๐๐.๐๐๒๓๐,๐๐๐.๐๐๗,๔๕๕,๒๐๐.๐๐ | ๖.๑๖๒๗.๔๙๒.๓๕๐.๒๘๑.๒๙๔๑.๗๗ | สำนักปลัด/กองคลังสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัด |
| **รวม** | **๓๓** | **๓๘.๘๒** | **๑๔,๑๖๑,๓๙๘.๐๐** | **๗๙.๓๔** |  |
| **๓. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว** ๓.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  | ๙ | ๑๐.๕๙ | ๔๐๕,๐๐๐.๐๐ | ๒.๒๗ | สำนักปลัด |
| **รวม** | **๙** | **๑๐.๕๙** | **๔๐๕,๐๐๐.๐๐** | **๒.๒๗** |  |

๒

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ****ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ****ของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน****งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของง**บประมาณทั้งหมด | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่** ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๕.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน ๕.๖ แผนงานเคหะและชุมชน ๕.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๕.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ๒๔๑๓๓๑๐ | ๒.๓๕๔.๗๑๑๕.๒๙๓.๕๓๑๑.๗๖ | ๔๐,๐๐๐.๐๐๑๐๕,๐๐๐.๐๐๑,๔๑๒,๓๐๐.๐๐๑๑๐,๐๐๐.๐๐๑,๓๕๑,๗๐๐.๐๐ | ๐.๒๒๐.๕๙๗.๙๑๐.๖๒๗.๕๗ | สำนักปลัดสำนักปลัดกองช่างสำนักปลัดกองช่าง |
| **รวม** | **๓๒** | **๓๗.๖๕** | **๓,๐๑๙,๐๐๐.๐๐** | **๑๖.๙๑** |  |
| **บัญชีจำนวนครุภัณฑ์** | ๑๑ | ๑๒.๙๔ | ๒๖๓,๕๐๐.๐๐ | ๑.๔๘ | สำนักปลัด |
| **รวม** | **๑๑** | **๑๒.๙๔** | **๒๖๓,๕๐๐.๐๐** | **๑.๔๘** |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | **๘๕** | **100.๐๐** | **17,๘๔๘,๘๙๘.00** | **100.00** |  |

๓

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

 **๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑๒๓๔๕ | โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย สร้างความเข้าใจในสิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563โครงการ อบต. เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยสร้างความเข้าใจในสิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อบต. เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ ที่ทำการปกครองอำเภอโพนสวรรค์ เพื่อดำเนินโครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  | ๔๐๐,๐๐๐.-๑๐,๐๐๐.-๓๐,๐๐๐.-๒๕๐,๐๐๐.-๔๐,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๔

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

 **๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๖๗ | โครงการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะ เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ๒๐,๐๐๐.-๓๕๐,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัดกองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๕

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

 **๑.๓ แผนงานการการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑๒๓๔๕ | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลนาหัวบ่อ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลนาหัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563โครงการอบรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ ตำบลนาหัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563โครงการอบรมป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลนาหัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลนาหัวบ่อ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลนาหัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลนาหัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลนาหัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ๒๐,๐๐๐.-๕,๐๐๐.-๓๐,๐๐๐.-๕,๐๐๐.-๑๐,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๖**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

 **๑.๓ แผนงานการการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๖๗๘๙ | โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาในเขตพื้นที่ตำบลนาหัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาในเขตพื้นที่ตำบลนาหัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563- เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.นาหัวบ่อ รวม 5 ศูนย์ จำนวน 127 คน ๆ ละ 20.- บาท/วัน จำนวน 245 วัน- เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวม 5 ศูนย์ จำนวน 63 คน (เด็กอายุตั้งแต่ 3 - 5 ปี) ประกอบด้วย ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ200.- บาท/ปี ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200.- บาท/ปี ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300.- บาท/ปี ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430.- บาท/ปี- เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) จำนวน 5 ศูนย์ จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีอายุ 2 - 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.นาหัวบ่อ รวมจำนวน 127 คน คนละ 1,700.- บาท/ปี | ๑๐,๐๐๐.-๖๒๒,๓๐๐.-๗๑,๑๙๐.-๒๑๕,๙๐๐.- | อบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๗**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

 **๑.๓ แผนงานการการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑๐๑๑๑๒ | สนับสนุนพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ค่าอาหารเสริม(นม)โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.นาหัวบ่อ จำนวน 5 ศูนย์ รวม 10 คน คนละ 10,000.- บาท/ปี- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 ศูนย์ จำนวน 127 คน และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ตำบลนาหัวบ่อ จำนวน 4 โรงเรียน ตั้งแต่ระดับ อนุบาล 1 ถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 590 คน รวมทั้งสิ้น 717 คน คนละ 7.82 บาท/วัน จำนวน 260 วัน- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ตำบลนาหัวบ่อ จำนวน 4 โรงเรียน ในอัตราวันละ 20.- บาท/คน จำนวน 200 วัน | ๑๐๐,๐๐๐.-1,457,80๘.-2,360,000.- | อบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๘**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

 **๑.๔ แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑๒๓๔ | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัดติยราชนารีโครงการคัดแยกขยะเป็นนิสัยร่วมใจลดปริมาณขยะ ตามหลัก 3Rs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน คนละ 6,000.- บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ โดยให้สำรวจข้อมูลจำนวนสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในเขตพื้นที่ อบต.นาหัวบ่อ โดยให้ทำการสำรวจปีละ ๒ ครั้ง (ครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม และครั้งที่ 2 ภายในเดือนมิถุนายน) ตัวละ 3 บาทต่อครั้ง (ปีละ ๖ บาท)- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคัดแยกขยะเป็นนิสัยร่วมใจ ลดปริมาณขยะ ตามหลัก 3Rs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ สำหรับงานป้องกันและระงับโรคติดต่อ | ๑๔๔,๐๐๐.-๑๕,๐๐๐.-๒๐,๐๐๐.-๑๐,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัด |  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๙

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

 **๑.๔ แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๕๖ | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์อุดหนุนกิจการด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30.- บาท ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจการด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน ในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชน ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 9 หมู่บ้านๆ ละ 20,000.- บาท | ๕๐,๐๐๐.-๑๘๐,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัดสำนักปลัด  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๐

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

 **๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑ | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ เงินช่วยเหลือเยียวยา ฯลฯ | ๕๐,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด |  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๑

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

 **๑.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑๒๓ | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด"นาหัวบ่อเกมส์" ครั้งที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาตำบลนาหัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563จัดซื้อวัสดุกีฬา | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด " นาหัวบ่อเกมส์" ครั้งที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาตำบลนาหัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา อุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเล่ย์บอล ลูกตระกร้อ ลูกเปตอง ฯลฯ ให้กับเด็กและเยาวชนและประชาชนได้ใช้เล่นออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด | ๑๐๐,๐๐๐.-๓๐,๐๐๐.-๑๐๐,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

 **๑.๙ แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑๒๓ | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพคนพิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ | - เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไว้แล้ว โดยจ่ายเป็นรายเดือนแบบขั้นบันได - เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่ผู้พิการ ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนง โดยการขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้แล้ว - เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่อย่างยากจน  | ๕,๔๙๐,๐๐๐.-๑,๗๙๕,๒๐๐.-๓๐,๐๐๐.- |  ม.๑ - ม.๑๐ม.๑ - ม.๑๐ม.๑ - ม.๑๐ | สำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๓

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

 **๑.๙ แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๔ | เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ | - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ | ๑๔๐,๐๐๐.- | ม.๑ - ม.๑๐ | กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาหัวบ่อ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๔

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว**

 **๓.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑๒๓๔๕ | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และสมาชิกสภา อบต.นาหัวบ่อโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการบุญประเพณีนมัสการพระธาตุเกตุแก้วจุฬามณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและสมาชิกสภา อบต.นาหัวบ่อ- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวแดง เพื่อดำเนินโครงการบุญประเพณีนมัสการพระธาตุเกตุแก้วจุฬามณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ๑๐,๐๐๐.-๓๐,๐๐๐.-๘๐,๐๐๐.-๕๐,๐๐๐.-๓๐,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่อบ้านหนองบัวแดงหมู่ที่ 7 | สำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวแดง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๑๕**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว**

 **๓.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๖๗๘๙ | โครงการจัดงานประเพณีบุญข้าวเม่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563โครงการงานประเพณีบุญผะเหวดบ้านนาหัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563โครงการจัดสร้างเรือไฟอำเภอโพนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองผักตบ เพื่อดำเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญข้าวเม่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านนาหัวบ่อ เพื่อดำเนินโครงการงานประเพณีบุญผะเหวดบ้านนาหัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ สภาวัฒนธรรมตำบลนาหัวบ่อ เพื่อดำเนินโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ สภาวัฒนธรรมอำเภอโพนสวรรค์ เพื่อดำเนินโครงการจัดสร้างเรือไฟอำเภอโพนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ๓๐,๐๐๐.-๓๐,๐๐๐.-๗๐,๐๐๐.-๗๕,๐๐๐.- | บ้านหนองผักตบหมู่ที่ ๔บ้านนาหัวบ่อหมู่ที่ ๓อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนม | คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผักตบคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านนาหัวบ่อสภาวัฒนธรรมตำบลนาหัวบ่อสภาวัฒนธรรมอำเภอโพนสวรรค์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๑๖**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

 **๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑๒ | โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563โครงการเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  | ๒๐,๐๐๐.-๒๐,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัดสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๗

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

 **๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑๒๓๔ | โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยบนท้องถนน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนป้องกันและการบริหารจัดการสาธารณภัยฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓โครงการฝึกอบรมการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยบนท้องถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในงานเทศกาลต่าง ๆ และกิจกรรมทั่วไปในพื้นที่ตำบลนาหัวบ่อ- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนป้องกันและการบริหารจัดการสาธารณภัยฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อเกิดสาธารณภัยพิบัติฉุกเฉิน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมการซ้อมแผนป้องกันและการระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มีอยู่เดิม | ๑๐,๐๐๐.-๒๐,๐๐๐.-๒๕,๐๐๐.-๕๐,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๘

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

 **๕.๖ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑๒๓ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านนาล้อม หมู่ที่ 2 | - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม เพื่อดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากบ้านโพนเพ็ก ไปตามเส้นทางถึงบ้านหนองแสง) - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม เพื่อดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากบ้านนายดำรง ต้อนโสกี ไปตามเส้นทางถึงบ้านนายอาทิตย์ โยลัย)- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม เพื่อดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านนาล้อม หมู่ที่ 2 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากบ้านนางฉันธ์นภา กันตะมา ไปตามเส้นทางถึงบ้านผู้ใหญ่วิดล ชินบูรณ์) | ๒๗๐,๐๐๐.-๓๐,๐๐๐.-๓๐๐,๐๐๐.- | บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1บ้านนาล้อม หมู่ที่ 2 | กองช่างกองช่างกองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๙

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

 **๕.๖ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๔๕๖๗ | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 4โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 | - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม เพื่อดำเนินโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 4 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากบ้านนายบล โยลัย ไปตามเส้นทางถึงป่าช้าบ้านหนองผักตบ)- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม เพื่อดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม(ไปตามเส้นทางสายบ้านหนองแสง - บ้านเสาเล้า)- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม เพื่อดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (ไปตามเส้นทางสายบ้านหนองแสง - บ้านภูกระแต)- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม เพื่อดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากบ้านนายทองดี ไชยแพร ไปตามเส้นทางถึงนานายศรี นามนา) | ๑๓๒,๐๐๐.-๘๐,๐๐๐.-๘๐,๐๐๐.-๘๐,๐๐๐.- | บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 | กองช่างกองช่างกองช่างกองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๐

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

 **๕.๖ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๘๙๑๐๑๑ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโพนตูม หมู่ที่ 6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 8โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 8 | - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม เพื่อดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม(เริ่มจากบ้านนายแอด ยางเบือกไปตามเส้นทางถึงนานายจร กอนดวงผล) - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม เพื่อดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโพนตูม หมู่ที่ 6 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากศูนย์ อปพร. ไปตามเส้นทางหลวงชนบท นพ 4036)- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม เพื่อดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 8 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากนานายก่อเกียรติ บางพรมบาง ไปตามเส้นทางถึงนานายสมคิด โพติยะ)- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม เพื่อดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 8 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม(เริ่มจากจุดขยายเขตไฟฟ้าเดิมบ้านเจริญศิลป์ ไปตามเส้นทางบ้านหนองท่ม ตำบลบ้านค้อ) | ๖๐,๐๐๐.-๘๐,๓๐๐.-๘๐,๐๐๐.-๑๐๐,๐๐๐.- | บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5บ้านโพนตูม หมู่ที่ 6 บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 8บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 8 | กองช่างกองช่างกองช่างกองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๑

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

 **๕.๖ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑๒๑๓ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 8 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 8 | - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม เพื่อดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 8 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม เพื่อดำเนินโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 8 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม | ๗๐,๐๐๐.-๕๐,๐๐๐.- | บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 8บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 8 | กองช่างกองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

 **๕.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑๒๓ | โครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมคนพิการตำบลนาหัวบ่อ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอโพนสวรรค์ (ศป.ปส.อำเภอโพนสวรรค์) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้พิการตำบลนาหัวบ่อ- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอโพนสวรรค์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอโพนสวรรค์ (ศป.ปส.อำเภอโพนสวรรค์) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ | ๓๐,๐๐๐.-๓๐,๐๐๐.-๕๐,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่ออำเภอโพนสวรรค์ | สำนักปลัดสำนักปลัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอโพนสวรรค์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๓

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

 **๕.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 3 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 3 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากคอนกรีตเดิมบ้านนายรัศมี อุณาพรม ไปจนสิ้นสุดโครงการ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ เลขที่ ค 001-62 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 3 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากคอนกรีตเดิมบ้านนายหนูพร โยลัย ไปจนสิ้นสุดโครงการ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ เลขที่ ค 001-62 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | ๑๐๖,๐๐๐.-๑๘๘,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่อ | กองช่างกองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๔

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

 **๕.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๓๔ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 7  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 7 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 7 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากบ้านนายใส โยลัย ถึงหนองเข็ม) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ เลขที่ ค 001-62 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 7 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิมข้างโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อไปจนสิ้นสุดโครงการ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ เลขที่ ค 001-62 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | ๒๓๐,๐๐๐.-๑๓๗,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่อ | กองช่างกองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๕

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

 **๕.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๕๖ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 9  โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 4 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 9 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิมถึงดอนปู่ตา) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ เลขที่ ค 001-62 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย - เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 4 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากบ้านนายบัวลอง มณีรัตน์ ถึงบ้าน นายสันติ โยลัย) วางท่อ คสล.ขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร จำนวน 112 ท่อน พร้อม บ่อพัก คสล. ขนาด 0.80x0.80 เมตร จำนวน 14 บ่อ พร้อมเทคอนกรีตรางวีขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 112 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 67.2 ตาราง-เมตร ตามแบบก่อสร้างรางระบายน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ เลขที่ ร 004-62 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | ๑๔๙,๐๐๐.-๑๖๘,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่อ | กองช่างกองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๖

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

 **๕.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๗๘ | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโพนตูม หมูที่ 6 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโพนตูม หมูที่ 6 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโพนตูม หมูที่ 6 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากนานายดง อิทรสิทธ์ ไปจนสิ้นสุดโครงการ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร (ลงเฉพาะจุด) หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 750 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดตกแต่งเรียบตลอดสาย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ เลขที่ ป 001-62 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโพนตูม หมูที่ 6 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากนานายวันดี มีกุดฮู ถึงนานางวารี กระไทย) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร (ลงเฉพาะจุด) หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 240 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดตกแต่งเรียบตลอดสาย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ เลขที่ ป 001-62 | ๑๑๓,๐๐๐.-๓๗,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่อ | กองช่างกองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๗

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

 **๕.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๙๑๐ | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโพนตูม หมูที่ 6โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองผักตบ หมูที่ 9 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโพนตูม หมูที่ 6 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากหนองแดงไปจนสิ้นสุดโครงการ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร (ลงเฉพาะจุด) หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 450 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดตกแต่งเรียบตลอดสาย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ เลขที่ ป 001-62 - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองผักตบ หมูที่ 9 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากบ้านนางสุมาลี โยลัย ถึงนานางวิไลทอง โยลัย) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 5,000 เมตร (ลงเฉพาะจุด) หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดตกแต่งเรียบตลอดสาย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ เลขที่ ป 001-62 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | ๖๙,๗๐๐.-๑๕๔,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่อ | กองช่างกองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๘

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์**

**แบบ ผด. ๐๒/๑**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑๒ | เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกทรงสูง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 18,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้- หมายถึงเครื่อง Facsimile หรือโทรภาพ- ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั้นต่ำ- ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๑- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกทรงสูง จำนวน 3 ตู้ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้- ขนาด 914 (กว้าง) x 457 (ลึก) x 1,829 (สูง) มิลลิเมตร- ภายในมี 3 แผ่นชั้น- โครงตู้ทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า0.6 มิลลิเมตร- กรอบตู้ทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า0.6 มิลลิเมตร พับและอาร์คขึ้นรูป- มือจับเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูป มีความคงทนแข็งแรง- ชั้นวางเอกสารทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร พับขึ้นรูป- บานเลื่อนกระจกล็อคด้วยระบบกุญแจ | ๑๘,๐๐๐.-๑๕,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัดสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๙

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์**

**แบบ ผด. ๐๒/๑**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๓๔ | ถังเก็บน้ำบนดิน เครื่องดูดฝุ่น | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังเก็บน้ำบนดินลายแกรนิต รุ่นกันตะไคร่น้ำ ขนาดบรรจุ ๒,๕๐๐ ลิตร จำนวน 1 ถัง มีความแข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา ยืดหยุ่น ไม่กรอบแตกง่าย ตัวถังผลิตจากวัสดุ Food Grade เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ใช้ราคาในจังหวัดในการกำหนดราคา มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้- สามารถดูดฝุ่นและน้ำ - เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๑ | ๑๐,๕๐๐.-๑๔,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัดสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓๐

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์**

**แบบ ผด. ๐๒/๑**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๕ | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 17,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มี 1 หน่วย- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง- มีแป้นพิมพ์และเมาส์- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย | ๓๔,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓๑

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์**

**แบบ ผด. ๐๒/๑**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๖ | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ | - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง- มีแป้นพิมพ์และเมาส์- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย | ๓๐,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓๒

**จำนวนครุภัณฑ์**

**แบบ ผด. ๐๒/๑**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๗ | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้1. ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)เดียวกัน ขนาดไม่น้อย กว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 2.2 GHz 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผล ด้านกราฟฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ2. ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ขนาดไม่น้อย กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TBหรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน1 หน่วย- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth | ๒๒,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓๓

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์**

**แบบ ผด. ๐๒/๑**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๘๙๑๐๑๑ | เครื่องสำรองไฟฟ้าเครื่องพ่นหมอกควันเครื่องสกัดคอนกรีตเครื่องตบดิน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 6 เครื่อง เครื่องละๆ 2,500.- บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 59,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้- ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตร ต่อชั่วโมง - ถังบรรจุน้ำยาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร - กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ - เครื่องสกัดคอนกรีตขนาดกำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 1,500 วัตต์เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้1) ใช้เครื่องยนต์เบนซิน2) น้ำหนักของเครื่องตบดินไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม3) แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน4) ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 ครั้งต่อนาที | ๑๕,๐๐๐.-๕๙,๐๐๐.-๒๕,๐๐๐.-๒๑,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัดสำนักปลัดกองช่างกองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓๔

**โครงการกันเงินเบิกเหลื่อมปี**

**กรณีก่อหนี้ผูกพัน**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

 **๕.๖ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑๒ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๑ บ้านโพนเพ็ก – หมู่ที่ ๘ บ้านเจริญศิลป์) ***(กันเงินก่อหนี้ผูกพัน)***สัญญาก่อสร้าง สัญญาจ้างเลขที่ ๑๙/๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๘ บ้านเจริญศิลป์ (เริ่มจากนานายประเสริฐ โยลัย ไปถึงห้วยเหล่านาเหียง)***(กันเงินก่อหนี้ผูกพัน)***สัญญาก่อสร้าง สัญญาจ้างเลขที่ ๒๖/๒๕๖๒  | จากแนวถนน คสล.เดิม หมู่ที่ ๑ ไปเชื่อมถนน คสล.เดิมของหมู่ที่ ๘ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๓๐๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๕ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท๑-๐๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๖๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๕๓๐ ลบ.ม. พร้อมดินถมลูกรังทับหน้า ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๖๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๕๓๐ ลบ.ม. พร้อมถมดินลูกรังทับหน้า ขนาดจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๔๙๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๙๐ ลบ.ม. ปรับเกรดตกแต่งเรียบตลอดสาย ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ | ๔๙๔,๐๐๐.-๑๓๗,๑๐๐.- | บ้านโพนเพ็กหมู่ ๑บ้านเจริญศิลป์ หมู่ ๘ | กองช่างกองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓๕

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

 **๕.๖ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๓๔๕ | โครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๔,๙ (ทั้งสองข้างทางหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักตบ) ***(กันเงินก่อหนี้ผูกพัน)***สัญญาก่อสร้าง สัญญาจ้างเลขที่ ๒๗/๒๕๖๒ โครงการวางท่อ คสล. ภายในหมู่บ้าน (ถนนสายบ้านนางทุมมี โยลัย ไปจนสิ้นสุดโครงการ)***(กันเงินก่อหนี้ผูกพัน)***สัญญาก่อสร้าง สัญญาจ้างเลขที่ ๒๘/๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านนาหัวบ่อ เชื่อมกับหมู่ที่ ๖ บ้านกุดตะกล้า ***(กันเงินก่อหนี้ผูกพัน)***สัญญาก่อสร้าง สัญญาจ้างเลขที่ ๒๕/๒๕๖๒  | ขนาดบ่อพักไม่น้อยกว่า ๐.๘๐ x ๐.๘๐ ม. หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักตบ จำนวน ๘ จุด ตามแบบ อบต.นาหัวบ่อวางท่อ ขนาด Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพักขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๘๐x๐.๘๐ ม. จำนวน ๕ บ่อ โดยวางบ่อพักทุก ๑๐ ม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๔ ม. ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อเริ่มจากถนน คสล.เดิม หมู่ที่ ๓ บ้านนาหัวบ่อ ไปเชื่อมต่อ คสล.เดิมของหมู่ที่ ๖ บ้านกุดตะกล้า ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๒๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท๑-๐๑ | ๑๘,๔๐๐.-๕๓,๐๐๐.-๓๒๓,๐๐๐.- | บ้านหนองผักตบหมู่ ๔, ๙บ้านหนองบัวแดง หมู่ ๗บ้านนาหัวบ่อหมู่ที่ ๓เชื่อมกับบ้านกุดตะกล้าหมู่ที่ ๖ | กองช่างกองช่างกองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓๖

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

 **๕.๖ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๖๗ | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำกลม หมู่ ๙ บ้านหนองผักตบ (เริ่มจากจุดเดิมบ้านนางคำเพียร โยลัย ถึงสี่แยก) ***(กันเงินก่อหนี้ผูกพัน)***สัญญาก่อสร้าง สัญญาจ้างเลขที่ ๒๙/๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผักตบ (จากบ้านนายอภิวัฒน์ โยลัย - บ้านนายหอม ทาคิละ) ***(กันเงินก่อหนี้ผูกพัน)***สัญญาก่อสร้าง สัญญาจ้างเลขที่ ๒๓/๒๕๖๒  | โดยวางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่าข้างละ ๕๔ เมตร (เมื่อรวมบ่อพักแล้ว) พร้อมบ่อพักขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๘๐x๐.๘๐ ม. โดยวางบ่อพักทุก ๑๐ ม. รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้ายขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๙๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๓๒.๕๐ ตร.ม. พร้อมลงท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๓๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๒ จุด จุดละ ๕ ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.นาหัวบ่อ คัดลอกมาจากแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท๑-๐๑ | ๑๐๖,๐๐๐.-๑๙๓,๐๐๐.- | บ้านหนองผักตบหมู่ ๙บ้านหนองผักตบ หมู่ ๔ | กองช่างกองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓๗

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

 **๕.๖ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๘ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโพนตูม จำนวน ๔ สาย ***(กันเงินก่อหนี้ผูกพัน)***สัญญาก่อสร้าง สัญญาจ้างเลขที่ ๒๒/๒๕๖๒  | สายที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๑๑๒ ม. หนา๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม. สายที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๔ ม. หนา๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๖ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม. สายที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๖ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม. สายที่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม. ตามแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท๑-๐๑ | ๒๓๙,๐๐๐.- | บ้านโพนตูมหมู่ ๖ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓๘

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

 **๕.๖ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๙๑๐ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ ๘ บ้านเจริญศิลป์ (จากบ้านนายนิวัฒน์ โยลัย ไปจนสิ้นสุดโครงการ) ***(กันเงินก่อหนี้ผูกพัน)***สัญญาก่อสร้าง สัญญาจ้างเลขที่ ๒๑/๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ ๙ บ้านหนองผักตบ(สายดอนปู่ตา) ) ***(กันเงินก่อหนี้ผูกพัน)***สัญญาก่อสร้าง สัญญาจ้างเลขที่ ๒๔/๒๕๖๒  | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตร.ม. พร้อมลงท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน และลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท๑-๐๑ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๑๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท๑-๐๑ | ๑๕๒,๐๐๐.-๒๓๑,๐๐๐.- | บ้านเจริญศิลป์หมู่ ๘บ้านหนองผักตบ หมู่ ๙ | กองช่างกองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓๙

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

 **๕.๖ แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑ | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๒ ***(กันเงินก่อหนี้ผูกพัน)***สัญญาก่อสร้าง สัญญาจ้างเลขที่ ๒๐/๒๕๖๒  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมและรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๒ | ๑๔๙,๗๐๐.- | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบัวบานหมู่ที่ ๒บ้านนาล้อม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๔๐

**โครงการกันเงินเบิกเหลื่อมปี**

**กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

 **๕.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑ | โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล. ชั้นเดียว บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ ๔ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล. ชั้นเดียว บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย | ๓๖๑,๐๐๐.- | บ้านหนองผักตบหมู่ ๔ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๔๑

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์**

**แบบ ผด. ๐๒/๑**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑๒ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน ๒ เครื่อง | จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน- ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์- แบบดับเบิ้ลแค็ป- เป็นกระบะสำเร็จรูป- ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็ป ๔ ประตู- มีเครื่องปรับอากาศ- ราคารวมภาษีสรรพสามิตจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน ๒ เครื่อง | ๘๑๔,๐๐๐.-๑,๔๐๐.- | อบต.นาหัวบ่ออบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัดสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๔๒

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์**

**แบบ ผด. ๐๒/๑**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๓ | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ | - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง- มีแป้นพิมพ์และเมาส์- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย | ๖๐,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๔๓

**โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน**

**จากหน่วยงานอื่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๓**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

 **๕.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑ | โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตพื้นที่ตำบลนาหัวบ่อ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองผือ บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม  | ๑,๖๘๖,๐๐๐.- | หนองผือ บ้านนาหัวบ่อ หมู่ ๓ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๔๔

**โครงการ จ่ายขาดเงินสะสม**

**ปีงบประมาณ ๒๕๖๑**