
##### **แผนการดำเนินงาน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ**

**อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ**

**เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

## ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

( นางทัศนี แสงศิริพงษ์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน ซึ่งในส่วนของแผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

# *องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ*

*ตุลาคม ๒๕๖๒*

### สารบัญ

#### แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸

**รายการ หน้า**

**ส่วนที่ ๑** บทนำ ๑

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บทนำ

- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

**ส่วนที่ ๒** บัญชีโครงการ/กิจกรรม ๒ - ๔๔

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ส่วนที่ ๑

**บทนำ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนการดำเนินงานทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

**วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

๒. เพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน

๓. เพื่อการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานอื่นๆ

๔. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น

**ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดที่ ๕ ข้อ ๒๖ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอนดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

**ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

การจัดทำแผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตาม การดำเนินงาน เพราะแผนการดำเนินงานเป็นแผนที่มีความชัดเจนแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด โดยมีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่นที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๒

**แบบ ผด. ๐๑**

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของง**บประมาณทั้งหมด | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**  ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป  ๑.๓ แผนงานการศึกษา  ๑.๔ แผนงานสาธารณสุข  ๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์  ๑.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  ๑.๙ แผนงานงบกลาง | ๗  ๑๒  ๖  ๑  ๓  ๔ | ๘.๒๔  ๑๔.๑๒  ๗.๐๖  ๑.๑๘  ๓.๕๓  ๔.๗๑ | ๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐  ๔,๙๐๗,๑๙๘.๐๐  ๔๑๙,๐๐๐.๐๐  ๕๐,๐๐๐.๐๐  ๒๓๐,๐๐๐.๐๐  ๗,๔๕๕,๒๐๐.๐๐ | ๖.๑๖  ๒๗.๔๙  ๒.๓๕  ๐.๒๘  ๑.๒๙  ๔๑.๗๗ | สำนักปลัด/กองคลัง  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |
| **รวม** | **๓๓** | **๓๘.๘๒** | **๑๔,๑๖๑,๓๙๘.๐๐** | **๗๙.๓๔** |  |
| **๓. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว**  ๓.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | ๙ | ๑๐.๕๙ | ๔๐๕,๐๐๐.๐๐ | ๒.๒๗ | สำนักปลัด |
| **รวม** | **๙** | **๑๐.๕๙** | **๔๐๕,๐๐๐.๐๐** | **๒.๒๗** |  |

๒

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของง**บประมาณทั้งหมด | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**  ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป  ๕.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน  ๕.๖ แผนงานเคหะและชุมชน  ๕.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ๕.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ๒  ๔  ๑๓  ๓  ๑๐ | ๒.๓๕  ๔.๗๑  ๑๕.๒๙  ๓.๕๓  ๑๑.๗๖ | ๔๐,๐๐๐.๐๐  ๑๐๕,๐๐๐.๐๐  ๑,๔๑๒,๓๐๐.๐๐  ๑๑๐,๐๐๐.๐๐  ๑,๓๕๑,๗๐๐.๐๐ | ๐.๒๒  ๐.๕๙  ๗.๙๑  ๐.๖๒  ๗.๕๗ | สำนักปลัด  สำนักปลัด  กองช่าง  สำนักปลัด  กองช่าง |
| **รวม** | **๓๒** | **๓๗.๖๕** | **๓,๐๑๙,๐๐๐.๐๐** | **๑๖.๙๑** |  |
| **บัญชีจำนวนครุภัณฑ์** | ๑๑ | ๑๒.๙๔ | ๒๖๓,๕๐๐.๐๐ | ๑.๔๘ | สำนักปลัด |
| **รวม** | **๑๑** | **๑๒.๙๔** | **๒๖๓,๕๐๐.๐๐** | **๑.๔๘** |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | **๘๕** | **100.๐๐** | **17,๘๔๘,๘๙๘.00** | **100.00** |  |

๓

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

**๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑  ๒  ๓  ๔  ๕ | โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น  โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย สร้างความเข้าใจในสิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โครงการ อบต. เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยสร้างความเข้าใจในสิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อบต. เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ ที่ทำการปกครองอำเภอโพนสวรรค์ เพื่อดำเนินโครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ๔๐๐,๐๐๐.-  ๑๐,๐๐๐.-  ๓๐,๐๐๐.-  ๒๕๐,๐๐๐.-  ๔๐,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๔

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

**๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๖  ๗ | โครงการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะ เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ๒๐,๐๐๐.-  ๓๕๐,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด  กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๕

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

**๑.๓ แผนงานการการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑  ๒  ๓  ๔  ๕ | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลนาหัวบ่อ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลนาหัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โครงการอบรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ ตำบลนาหัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โครงการอบรมป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลนาหัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบล  นาหัวบ่อ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลนาหัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลนาหัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลนาหัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ๒๐,๐๐๐.-  ๕,๐๐๐.-  ๓๐,๐๐๐.-  ๕,๐๐๐.-  ๑๐,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๖**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

**๑.๓ แผนงานการการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๖  ๗  ๘  ๙ | โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาในเขตพื้นที่ตำบลนาหัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาในเขตพื้นที่ตำบลนาหัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  - เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.นาหัวบ่อ รวม 5 ศูนย์ จำนวน 127 คน ๆ ละ 20.- บาท/วัน จำนวน 245 วัน  - เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวม 5 ศูนย์ จำนวน 63 คน (เด็กอายุตั้งแต่ 3 - 5 ปี) ประกอบด้วย ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ  200.- บาท/ปี ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตรา  คนละ 200.- บาท/ปี ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300.- บาท/ปี ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430.- บาท/ปี  - เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) จำนวน 5 ศูนย์ จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีอายุ 2 - 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.นาหัวบ่อ รวมจำนวน 127 คน คนละ 1,700.- บาท/ปี | ๑๐,๐๐๐.-  ๖๒๒,๓๐๐.-  ๗๑,๑๙๐.-  ๒๑๕,๙๐๐.- | อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๗**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

**๑.๓ แผนงานการการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑๐  ๑๑  ๑๒ | สนับสนุนพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.  ค่าอาหารเสริม(นม)  โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.นาหัวบ่อ จำนวน 5 ศูนย์ รวม 10 คน คนละ 10,000.- บาท/ปี  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 ศูนย์ จำนวน 127 คน และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ตำบลนาหัวบ่อ จำนวน 4 โรงเรียน ตั้งแต่ระดับ อนุบาล 1 ถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 590 คน รวมทั้งสิ้น 717 คน คนละ  7.82 บาท/วัน จำนวน 260 วัน  - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ตำบลนาหัวบ่อ จำนวน  4 โรงเรียน ในอัตราวันละ 20.- บาท/คน จำนวน 200 วัน | ๑๐๐,๐๐๐.-  1,457,80๘.-  2,360,000.- | อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๘**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

**๑.๔ แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑  ๒  ๓  ๔ | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัดติยราชนารี  โครงการคัดแยกขยะเป็นนิสัยร่วมใจลดปริมาณขยะ ตามหลัก 3Rs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน คนละ 6,000.- บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ โดยให้สำรวจข้อมูลจำนวนสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในเขตพื้นที่ อบต.นาหัวบ่อ โดยให้ทำการสำรวจปีละ ๒ ครั้ง (ครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม และครั้งที่ 2 ภายในเดือนมิถุนายน) ตัวละ  3 บาทต่อครั้ง (ปีละ ๖ บาท)  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคัดแยกขยะเป็นนิสัยร่วมใจ ลดปริมาณขยะ ตามหลัก 3Rs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ สำหรับงานป้องกันและระงับโรคติดต่อ | ๑๔๔,๐๐๐.-  ๑๕,๐๐๐.-  ๒๐,๐๐๐.-  ๑๐,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๙

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

**๑.๔ แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๕  ๖ | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  อุดหนุนกิจการด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30.- บาท ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจการด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน ในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชน ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน  9 หมู่บ้านๆ ละ 20,000.- บาท | ๕๐,๐๐๐.-  ๑๘๐,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด  สำนักปลัด |  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๐

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

**๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑ | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ เงินช่วยเหลือเยียวยา ฯลฯ | ๕๐,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด |  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๑

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

**๑.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑  ๒  ๓ | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  "นาหัวบ่อเกมส์" ครั้งที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาตำบลนาหัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จัดซื้อวัสดุกีฬา | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด " นาหัวบ่อเกมส์" ครั้งที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาตำบลนาหัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา อุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเล่ย์บอล ลูกตระกร้อ ลูกเปตอง ฯลฯ ให้กับเด็กและเยาวชนและประชาชนได้ใช้เล่นออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด | ๑๐๐,๐๐๐.-  ๓๐,๐๐๐.-  ๑๐๐,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

**๑.๙ แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑  ๒  ๓ | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เบี้ยยังชีพคนพิการ  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ | - เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไว้แล้ว โดยจ่ายเป็นรายเดือนแบบขั้นบันได  - เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่ผู้พิการ ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  ที่ได้แสดงความจำนง โดยการขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้แล้ว  - เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่อย่างยากจน | ๕,๔๙๐,๐๐๐.-  ๑,๗๙๕,๒๐๐.-  ๓๐,๐๐๐.- | ม.๑ - ม.๑๐  ม.๑ - ม.๑๐  ม.๑ - ม.๑๐ | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๓

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

**๑.๙ แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๔ | เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ | - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ | ๑๔๐,๐๐๐.- | ม.๑ - ม.๑๐ | กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาหัวบ่อ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๔

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว**

**๓.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑  ๒  ๓  ๔  ๕ | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และสมาชิกสภา อบต.นาหัวบ่อ  โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โครงการบุญประเพณีนมัสการพระธาตุเกตุแก้วจุฬามณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและสมาชิกสภา อบต.นาหัวบ่อ  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวแดง เพื่อดำเนินโครงการบุญประเพณีนมัสการพระธาตุเกตุแก้วจุฬามณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ๑๐,๐๐๐.-  ๓๐,๐๐๐.-  ๘๐,๐๐๐.-  ๕๐,๐๐๐.-  ๓๐,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ  บ้านหนองบัวแดง  หมู่ที่ 7 | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวแดง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๑๕**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว**

**๓.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๖  ๗  ๘  ๙ | โครงการจัดงานประเพณีบุญข้าวเม่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โครงการงานประเพณีบุญผะเหวดบ้าน  นาหัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โครงการจัดสร้างเรือไฟอำเภอโพนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองผักตบ เพื่อดำเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญข้าวเม่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านนาหัวบ่อ เพื่อดำเนินโครงการงานประเพณีบุญผะเหวดบ้านนาหัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ สภาวัฒนธรรมตำบลนาหัวบ่อ เพื่อดำเนินโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ สภาวัฒนธรรมอำเภอโพนสวรรค์ เพื่อดำเนินโครงการจัดสร้างเรือไฟอำเภอโพนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ๓๐,๐๐๐.-  ๓๐,๐๐๐.-  ๗๐,๐๐๐.-  ๗๕,๐๐๐.- | บ้านหนองผักตบ  หมู่ที่ ๔  บ้านนาหัวบ่อ  หมู่ที่ ๓  อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม | คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผักตบ  คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านนาหัวบ่อ  สภาวัฒนธรรมตำบลนาหัวบ่อ  สภาวัฒนธรรมอำเภอโพนสวรรค์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๑๖**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

**๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑  ๒ | โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โครงการเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ๒๐,๐๐๐.-  ๒๐,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๗

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

**๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑  ๒  ๓  ๔ | โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยบนท้องถนน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนป้องกันและการบริหารจัดการสาธารณภัยฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  โครงการฝึกอบรมการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยบนท้องถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในงานเทศกาลต่าง ๆ และกิจกรรมทั่วไปในพื้นที่ตำบลนาหัวบ่อ  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนป้องกันและการบริหารจัดการสาธารณภัยฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อเกิดสาธารณภัยพิบัติฉุกเฉิน  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมการซ้อมแผนป้องกันและการระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มีอยู่เดิม | ๑๐,๐๐๐.-  ๒๐,๐๐๐.-  ๒๕,๐๐๐.-  ๕๐,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๘

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

**๕.๖ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑  ๒  ๓ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านนาล้อม หมู่ที่ 2 | - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม เพื่อดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากบ้านโพนเพ็ก ไปตามเส้นทางถึงบ้านหนองแสง)  - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม เพื่อดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากบ้านนายดำรง ต้อนโสกี ไปตามเส้นทางถึงบ้านนายอาทิตย์ โยลัย)  - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม เพื่อดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านนาล้อม หมู่ที่ 2 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากบ้านนางฉันธ์นภา กันตะมา ไปตามเส้นทางถึงบ้านผู้ใหญ่วิดล ชินบูรณ์) | ๒๗๐,๐๐๐.-  ๓๐,๐๐๐.-  ๓๐๐,๐๐๐.- | บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1  บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1  บ้านนาล้อม หมู่ที่ 2 | กองช่าง  กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๙

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

**๕.๖ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๔  ๕  ๖  ๗ | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 4  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 | - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม เพื่อดำเนินโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 4 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากบ้านนายบล โยลัย ไปตามเส้นทางถึงป่าช้าบ้านหนองผักตบ)  - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม เพื่อดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม(ไปตามเส้นทางสายบ้านหนองแสง - บ้านเสาเล้า)  - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม เพื่อดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (ไปตามเส้นทางสายบ้านหนองแสง - บ้านภูกระแต)  - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม เพื่อดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากบ้านนายทองดี ไชยแพร ไปตามเส้นทางถึงนานายศรี นามนา) | ๑๓๒,๐๐๐.-  ๘๐,๐๐๐.-  ๘๐,๐๐๐.-  ๘๐,๐๐๐.- | บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1  บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5  บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5  บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 | กองช่าง  กองช่าง  กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๐

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

**๕.๖ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๘  ๙  ๑๐  ๑๑ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโพนตูม หมู่ที่ 6  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 8  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 8 | - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม เพื่อดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม(เริ่มจากบ้านนายแอด ยางเบือกไปตามเส้นทางถึงนานายจร กอนดวงผล)  - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม เพื่อดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโพนตูม หมู่ที่ 6 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากศูนย์ อปพร. ไปตามเส้นทางหลวงชนบท นพ 4036)  - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม เพื่อดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 8 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากนานายก่อเกียรติ บางพรมบาง ไปตามเส้นทางถึงนานายสมคิด โพติยะ)  - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม เพื่อดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 8 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม(เริ่มจากจุดขยายเขตไฟฟ้าเดิมบ้านเจริญศิลป์ ไปตามเส้นทางบ้านหนองท่ม ตำบลบ้านค้อ) | ๖๐,๐๐๐.-  ๘๐,๓๐๐.-  ๘๐,๐๐๐.-  ๑๐๐,๐๐๐.- | บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5  บ้านโพนตูม หมู่ที่ 6  บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 8  บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 8 | กองช่าง  กองช่าง  กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๑

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

**๕.๖ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑๒  ๑๓ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 8  โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 8 | - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม เพื่อดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 8 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม  - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม เพื่อดำเนินโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 8 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม | ๗๐,๐๐๐.-  ๕๐,๐๐๐.- | บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 8  บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 8 | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

**๕.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑  ๒  ๓ | โครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมคนพิการตำบลนาหัวบ่อ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปราม  ยาเสพติดอำเภอโพนสวรรค์ (ศป.ปส.อำเภอโพนสวรรค์) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้พิการตำบลนาหัวบ่อ  - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอโพนสวรรค์  ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปราม  ยาเสพติดอำเภอโพนสวรรค์ (ศป.ปส.อำเภอโพนสวรรค์) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ | ๓๐,๐๐๐.-  ๓๐,๐๐๐.-  ๕๐,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ  อำเภอ  โพนสวรรค์ | สำนักปลัด  สำนักปลัด  ศูนย์ป้องกันและปราบปราม  ยาเสพติดอำเภอ  โพนสวรรค์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๓

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

**๕.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑  ๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 3    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 3 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 3 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากคอนกรีตเดิมบ้านนายรัศมี อุณาพรม ไปจนสิ้นสุดโครงการ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  250 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบก่อสร้างถนนคอนกรีต  เสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ  เลขที่ ค 001-62 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 3 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากคอนกรีตเดิมบ้านนายหนูพร โยลัย ไปจนสิ้นสุดโครงการ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ เลขที่ ค 001-62 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | ๑๐๖,๐๐๐.-  ๑๘๘,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๔

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

**๕.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๓  ๔ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 7    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 7 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 7 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอ  โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากบ้านนายใส โยลัย ถึงหนองเข็ม) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ เลขที่ ค 001-62 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 7 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิมข้างโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อไปจนสิ้นสุดโครงการ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ เลขที่ ค 001-62  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | ๒๓๐,๐๐๐.-  ๑๓๗,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๕

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

**๕.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๕  ๖ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 9    โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 4 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 9 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิมถึงดอนปู่ตา) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก  ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ เลขที่ ค 001-62 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  - เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 4 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากบ้านนายบัวลอง มณีรัตน์ ถึงบ้าน นายสันติ โยลัย) วางท่อ คสล.ขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร จำนวน 112 ท่อน พร้อม บ่อพัก คสล. ขนาด 0.80x0.80 เมตร จำนวน 14 บ่อ พร้อมเทคอนกรีตรางวีขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 112 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 67.2 ตาราง-เมตร ตามแบบก่อสร้างรางระบายน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ เลขที่ ร 004-62 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | ๑๔๙,๐๐๐.-  ๑๖๘,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๖

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

**๕.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๗  ๘ | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโพนตูม หมูที่ 6  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโพนตูม หมูที่ 6 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโพนตูม หมูที่ 6 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากนานายดง อิทรสิทธ์ ไปจนสิ้นสุดโครงการ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร (ลงเฉพาะจุด) หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 750 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดตกแต่งเรียบตลอดสาย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ เลขที่ ป 001-62 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโพนตูม หมูที่ 6 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากนานายวันดี มีกุดฮู ถึงนานางวารี กระไทย) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร (ลงเฉพาะจุด) หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 240 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดตกแต่งเรียบตลอดสาย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ เลขที่ ป 001-62 | ๑๑๓,๐๐๐.-  ๓๗,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๗

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

**๕.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๙  ๑๐ | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโพนตูม หมูที่ 6  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองผักตบ หมูที่ 9 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโพนตูม หมูที่ 6 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากหนองแดงไปจนสิ้นสุดโครงการ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร  (ลงเฉพาะจุด) หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 450 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดตกแต่งเรียบตลอดสาย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ เลขที่ ป 001-62  - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองผักตบ หมูที่ 9 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากบ้านนางสุมาลี โยลัย ถึงนานางวิไลทอง โยลัย) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 5,000 เมตร (ลงเฉพาะจุด) หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดตกแต่งเรียบตลอดสาย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ เลขที่ ป 001-62 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | ๖๙,๗๐๐.-  ๑๕๔,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๘

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์**

**แบบ ผด. ๐๒/๑**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑  ๒ | เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา  ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกทรงสูง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 18,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  - หมายถึงเครื่อง Facsimile หรือโทรภาพ  - ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น  - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั้นต่ำ  - ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น  ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๑  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกทรงสูง จำนวน 3 ตู้ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  - ขนาด 914 (กว้าง) x 457 (ลึก) x 1,829 (สูง) มิลลิเมตร  - ภายในมี 3 แผ่นชั้น  - โครงตู้ทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า  0.6 มิลลิเมตร  - กรอบตู้ทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า  0.6 มิลลิเมตร พับและอาร์คขึ้นรูป  - มือจับเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูป มีความคงทนแข็งแรง  - ชั้นวางเอกสารทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร พับขึ้นรูป  - บานเลื่อนกระจกล็อคด้วยระบบกุญแจ | ๑๘,๐๐๐.-  ๑๕,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๙

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์**

**แบบ ผด. ๐๒/๑**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๓  ๔ | ถังเก็บน้ำบนดิน  เครื่องดูดฝุ่น | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังเก็บน้ำบนดินลายแกรนิต รุ่นกันตะไคร่น้ำ ขนาดบรรจุ ๒,๕๐๐ ลิตร จำนวน 1 ถัง มีความแข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา ยืดหยุ่น ไม่กรอบแตกง่าย ตัวถังผลิตจากวัสดุ Food Grade เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ใช้ราคาในจังหวัดในการกำหนดราคา มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร  จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  - สามารถดูดฝุ่นและน้ำ  - เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๑ | ๑๐,๕๐๐.-  ๑๔,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓๐

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์**

**แบบ ผด. ๐๒/๑**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๕ | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 17,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก  (4 core) มี 1 หน่วย  - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ  ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย  - มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์  - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย | ๓๔,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓๑

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์**

**แบบ ผด. ๐๒/๑**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๖ | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ | - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB  - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย  - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์  - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย | ๓๐,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓๒

**จำนวนครุภัณฑ์**

**แบบ ผด. ๐๒/๑**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๗ | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)  จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้  1. ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)  เดียวกัน ขนาดไม่น้อย กว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 2.2 GHz 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผล ด้านกราฟฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ  2. ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ขนาดไม่น้อย กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน  1 หน่วย  - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth | ๒๒,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓๓

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์**

**แบบ ผด. ๐๒/๑**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๘  ๙  ๑๐  ๑๑ | เครื่องสำรองไฟฟ้า  เครื่องพ่นหมอกควัน  เครื่องสกัดคอนกรีต  เครื่องตบดิน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 6 เครื่อง เครื่องละๆ 2,500.- บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 59,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  - ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตร ต่อชั่วโมง  - ถังบรรจุน้ำยาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร  - กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ - เครื่องสกัดคอนกรีตขนาดกำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 1,500 วัตต์  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  1) ใช้เครื่องยนต์เบนซิน  2) น้ำหนักของเครื่องตบดินไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม  3) แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน  4) ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 ครั้งต่อนาที | ๑๕,๐๐๐.-  ๕๙,๐๐๐.-  ๒๕,๐๐๐.-  ๒๑,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด  สำนักปลัด  กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓๔

**โครงการกันเงินเบิกเหลื่อมปี**

**กรณีก่อหนี้ผูกพัน**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

**๕.๖ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑  ๒ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๑ บ้านโพนเพ็ก – หมู่ที่ ๘ บ้านเจริญศิลป์) ***(กันเงินก่อหนี้ผูกพัน)***  สัญญาก่อสร้าง สัญญาจ้างเลขที่ ๑๙/๒๕๖๒  โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๘ บ้านเจริญศิลป์ (เริ่มจากนานายประเสริฐ โยลัย ไปถึงห้วยเหล่านาเหียง)  ***(กันเงินก่อหนี้ผูกพัน)***  สัญญาก่อสร้าง สัญญาจ้างเลขที่ ๒๖/๒๕๖๒ | จากแนวถนน คสล.เดิม หมู่ที่ ๑ ไปเชื่อมถนน คสล.เดิมของหมู่ที่ ๘ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๓๐๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๕ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท๑-๐๑  ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๖๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๕๓๐ ลบ.ม. พร้อมดินถมลูกรังทับหน้า ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๖๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๕๓๐ ลบ.ม. พร้อมถมดินลูกรังทับหน้า ขนาดจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๔๙๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๙๐ ลบ.ม. ปรับเกรดตกแต่งเรียบตลอดสาย ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ | ๔๙๔,๐๐๐.-  ๑๓๗,๑๐๐.- | บ้านโพนเพ็ก  หมู่ ๑  บ้านเจริญศิลป์  หมู่ ๘ | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓๕

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

**๕.๖ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๓  ๔  ๕ | โครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๔,๙ (ทั้งสองข้างทางหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักตบ) ***(กันเงินก่อหนี้ผูกพัน)***  สัญญาก่อสร้าง สัญญาจ้างเลขที่ ๒๗/๒๕๖๒  โครงการวางท่อ คสล. ภายในหมู่บ้าน (ถนนสายบ้านนางทุมมี โยลัย ไปจนสิ้นสุดโครงการ)  ***(กันเงินก่อหนี้ผูกพัน)***  สัญญาก่อสร้าง สัญญาจ้างเลขที่ ๒๘/๒๕๖๒  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านนาหัวบ่อ เชื่อมกับ  หมู่ที่ ๖ บ้านกุดตะกล้า ***(กันเงินก่อหนี้ผูกพัน)***  สัญญาก่อสร้าง สัญญาจ้างเลขที่ ๒๕/๒๕๖๒ | ขนาดบ่อพักไม่น้อยกว่า ๐.๘๐ x ๐.๘๐ ม. หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักตบ จำนวน ๘ จุด ตามแบบ อบต.นาหัวบ่อ  วางท่อ ขนาด Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพักขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๘๐x๐.๘๐ ม. จำนวน ๕ บ่อ โดยวางบ่อพักทุก ๑๐ ม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๔ ม. ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ  เริ่มจากถนน คสล.เดิม หมู่ที่ ๓ บ้านนาหัวบ่อ ไปเชื่อมต่อ คสล.เดิมของหมู่ที่ ๖ บ้านกุดตะกล้า ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๒๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท๑-๐๑ | ๑๘,๔๐๐.-  ๕๓,๐๐๐.-  ๓๒๓,๐๐๐.- | บ้านหนองผักตบ  หมู่ ๔, ๙  บ้านหนองบัวแดง  หมู่ ๗  บ้านนาหัวบ่อ  หมู่ที่ ๓  เชื่อมกับ  บ้านกุดตะกล้าหมู่ที่ ๖ | กองช่าง  กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓๖

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

**๕.๖ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๖  ๗ | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำกลม หมู่ ๙ บ้านหนองผักตบ (เริ่มจากจุดเดิมบ้านนางคำเพียร โยลัย ถึงสี่แยก)  ***(กันเงินก่อหนี้ผูกพัน)***  สัญญาก่อสร้าง สัญญาจ้างเลขที่ ๒๙/๒๕๖๒  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผักตบ (จากบ้านนายอภิวัฒน์ โยลัย - บ้านนายหอม ทาคิละ) ***(กันเงินก่อหนี้ผูกพัน)***  สัญญาก่อสร้าง สัญญาจ้างเลขที่ ๒๓/๒๕๖๒ | โดยวางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่าข้างละ ๕๔ เมตร (เมื่อรวมบ่อพักแล้ว) พร้อมบ่อพักขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๘๐x๐.๘๐ ม. โดยวางบ่อพักทุก ๑๐ ม. รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย  ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๙๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๓๒.๕๐ ตร.ม. พร้อมลงท่อ คสล. ขนาด  Ø ๐.๓๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๒ จุด จุดละ ๕ ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.นาหัวบ่อ คัดลอกมาจากแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท๑-๐๑ | ๑๐๖,๐๐๐.-  ๑๙๓,๐๐๐.- | บ้านหนองผักตบ  หมู่ ๙  บ้านหนองผักตบ  หมู่ ๔ | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓๗

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

**๕.๖ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๘ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโพนตูม จำนวน ๔ สาย  ***(กันเงินก่อหนี้ผูกพัน)***  สัญญาก่อสร้าง สัญญาจ้างเลขที่ ๒๒/๒๕๖๒ | สายที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๑๑๒ ม. หนา  ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม.  สายที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๔ ม. หนา  ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๖ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม.  สายที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๖ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม.  สายที่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม.  ตามแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท๑-๐๑ | ๒๓๙,๐๐๐.- | บ้านโพนตูม  หมู่ ๖ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓๘

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

**๕.๖ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๙  ๑๐ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ ๘ บ้านเจริญศิลป์ (จากบ้านนายนิวัฒน์ โยลัย ไปจนสิ้นสุดโครงการ) ***(กันเงินก่อหนี้ผูกพัน)***  สัญญาก่อสร้าง สัญญาจ้างเลขที่ ๒๑/๒๕๖๒  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ ๙ บ้านหนองผักตบ  (สายดอนปู่ตา) ) ***(กันเงินก่อหนี้ผูกพัน)***  สัญญาก่อสร้าง สัญญาจ้างเลขที่ ๒๔/๒๕๖๒ | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตร.ม.  พร้อมลงท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน และลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท๑-๐๑  ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๑๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท๑-๐๑ | ๑๕๒,๐๐๐.-  ๒๓๑,๐๐๐.- | บ้านเจริญศิลป์  หมู่ ๘  บ้านหนองผักตบ  หมู่ ๙ | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓๙

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

**๕.๖ แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑ | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๒ ***(กันเงินก่อหนี้ผูกพัน)***  สัญญาก่อสร้าง สัญญาจ้างเลขที่ ๒๐/๒๕๖๒ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมและรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๒ | ๑๔๙,๗๐๐.- | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบัวบาน  หมู่ที่ ๒  บ้านนาล้อม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๔๐

**โครงการกันเงินเบิกเหลื่อมปี**

**กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

**๕.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑ | โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล. ชั้นเดียว บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ ๔ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล. ชั้นเดียว บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย | ๓๖๑,๐๐๐.- | บ้านหนองผักตบ  หมู่ ๔ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๔๑

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์**

**แบบ ผด. ๐๒/๑**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑  ๒ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้ออุปกรณ์  อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน ๒ เครื่อง | จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน  - ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์  - แบบดับเบิ้ลแค็ป  - เป็นกระบะสำเร็จรูป  - ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็ป ๔ ประตู  - มีเครื่องปรับอากาศ  - ราคารวมภาษีสรรพสามิต  จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน ๒ เครื่อง | ๘๑๔,๐๐๐.-  ๑,๔๐๐.- | อบต.นาหัวบ่อ  อบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๔๒

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์**

**แบบ ผด. ๐๒/๑**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๓ | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ | - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB  - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย  - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์  - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย | ๖๐,๐๐๐.- | อบต.นาหัวบ่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๔๓

**โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน**

**จากหน่วยงานอื่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๓**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๒**

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่**

**๕.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑ | โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตพื้นที่ตำบลนาหัวบ่อ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองผือ บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม | ๑,๖๘๖,๐๐๐.- | หนองผือ  บ้านนาหัวบ่อ  หมู่ ๓ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๔๔

**โครงการ จ่ายขาดเงินสะสม**

**ปีงบประมาณ ๒๕๖๑**